До

Изпълнителен Директор,

инж. Драгомир Драганов

Копие до

Генерален Директор

инж. Стоил Димитров

“Елаците-Мед” АД,

с. Мирково

Д О К Л А Д

от

инж. Светослав Любенов – Експерт Отдел Автоматизация

относно: Предложение за развитие на интелигентна платформа с

изкуствен интелект “Profimine” в обогатителна фабрика

“Елаците-МЕД” АД

# Съдържание

- Изпълнително резюме

- Текущо състояние (As-Is)

- Визия и цели (To-Be)

- Покритие по цехове

- Архитектура на компонентите

- Ползи по роли

- Инвестиционна програма

- План за изпълнение

- KPI, рискове и управление

# 1	Изпълнително резюме

## 1.1	Стратегия за развитие на интелигентната система за управление на Обогатителната фабрика

За кого е този документ: за ръководството на предприятието. Какво ще намерите тук: накратко – какъв е проблемът днес, какво предлагаме, какво печели предприятието и какво искаме да инвестираме. Подробностите са в следващите раздели.

## 1.2	Накратко (в едно изречение)

Предлагаме изграждане на единна интелигентна платформа, обхващаща цялата технологична верига в реално време – от приемането на рудата до хвостохранилището – която подпомага по-бързи и по-обосновани решения с цел по-високо извличане, по-висока производителност и по-ниски специфични разходи.

## 1.3	Проблемът днес

Фабриката разполага с обширна КИП и А инфраструктура и централизирана база данни (PulseSCADA), но тези данни не се оползотворяват пълноценно:

- Частичен обхват. Платформата покрива предимно мелничното отделение. Едрото и ситното трошене, флотацията, пресовото отделение и хвостохранилището остават извън обхвата.

- Реактивен, а не проактивен модел. Проблемите често се регистрират след настъпването им – след аварийно спиране, влошено качество или преразход.

- Решенията се различават от смяна на смяна. При липса на единна, обективна картина различните смени и специалисти преценяват ситуацията по различен начин.

- Фрагментирана информация. Данните са разпръснати и хетерогенни по формат, което забавя анализа и отчетността.

Цената на това: пропуснат добив на мед, излишни престои, по-висок разход на енергия и реагенти и забавени решения.

## 1.4	Какво предлагаме

Платформа с три интегрирани компонента:

- 1. Мониторинг и анализ. Единна оперативна картина на цялата фабрика – аналитични табла с показателите, значими за всеки корпус и за предприятието като цяло.

- 2. Оптимизация на процесите. Освен наблюдение, системата генерира препоръки за целеви задания към АСУТП (автоматизираната система за управление на технологичния процес) – например режим на смилане, който осигурява желаната финост при максимална производителност и оптимален енергиен разход.

- 3. Интелигентен помощник (изкуствен интелект). Естественоезиков помощник, който автоматично изготвя аналитични отчети на български и отговаря на заявки на естествен език – напр. „Защо спадна качеството през нощната смяна?“. Така ръководители и технолози получават отговор за минути вместо за часове.

Платформата ще покрие целия технологичен поток – едро трошене, средно и ситно трошене, мелнично, флотация, пресово отделение и хвостохранилище – с проследимост на материалния поток между тях.

## 1.5	Какво печели предприятието

- Повече извлечена мед. По-стабилно и по-добре настроено производство означава по-висок процент полезен метал от същата руда.

- Повече преработена руда. По-малко непланирани спирания и по-добра координация между корпусите.

- По-ниски разходи. По-икономично използване на енергия, реагенти и материали.

- По-малко аварии. Ранно предупреждение за назряващи проблеми позволява поддръжката да реагира преди да настъпи повредата.

- По-бързи и по-уверени решения. Ръководството и технолозите разполагат с обща, обективна и навременна картина.

## 1.6	Какви хора подпомага системата

- Ръководството – единна картина на производството, качеството и разходите за решения в реално време.

- Технолозите – предиктивен анализ, симулация на сценарии („какво ако…“) и по-дълбоко разбиране на процеса.

- Поддръжката – ранни предупреждения за назряващи откази и предиктивно планиране на ремонтите.

- Операторите – конкретни препоръки за целеви задания в момента.

## 1.7	Какво искаме да инвестираме

Два основни елемента (подробности и обосновка – в раздел „Инвестиционна програма“):

- Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus). Изчислителното ядро на интелигентния помощник – осигурява качествени анализи и аналитични отчети на български език.

- Работна станция за разработка на модели. Необходима за обучение и валидиране на собствените прогнозни модели бързо и независимо. Точната спецификация ще бъде уточнена.

При необходимост – доизграждане на измервателна техника в корпусите, които още не са напълно покрити.

## 1.8	Как ще го изпълним (за 24 месеца)

Развитието е разделено на стъпки, като първите резултати идват бързо, а след това разширяваме обхвата:

- Месеци 1–3 – Основа. Консолидация на данните, въвеждане на изкуствения интелект и осигуряване на техниката.

- Месеци 3–6 – Първи резултати. Завършване на мелничното отделение и пускане на автоматизираните отчети.

- Месеци 6–12 – Разширяване. Включване на флотацията и трошенето.

- Месеци 12–18 – Цялостна интеграция. Включване на пресовото отделение и хвостохранилището; интеграция на целия поток.

- Месеци 18–24 – Зрялост. Предиктивна поддръжка в цялата фабрика и автоматизирано управление по целеви задания.

## 1.9	Следваща стъпка

За да завършим финансовата обосновка и да заложим конкретни цели, имаме нужда от:

- Целеви числа от ръководството (например с колко искаме да повишим извличането или да намалим спиранията).

- Бюджетна рамка за инвестицията.

След това представяме пълната стратегия с очаквана възвръщаемост на инвестицията.

# 2	Текущо състояние (As-Is)

## 2.1	Откъде тръгваме днес

Цел на този раздел: да опишем честно какво вече имаме изградено, какво работи добре и къде са празнините. Това е отправната точка, спрямо която ще измерваме напредъка.

## 2.2	Какво вече сме изградили

Разработена е работеща платформа с три функционални компонента, която към момента обслужва предимно мелничното отделение (дванадесет топкови мелнични агрегата). Платформата стъпва върху данните от индустриалната система PulseSCADA.

### 2.2.1	Мониторинг и анализ

- Табла (dashboards), които визуализират в реално време ключовите показатели на мелничното отделение.

- Сравнителен анализ между агрегатите (benchmarking) – идентификация на най-добре и най-слабо представящите се мелници.

- Статистически анализ – средни стойности, тенденции, вариация и отклонения.

- Отделен модул за анализ на престоите (честота и продължителност на спиранията).

Анализ на OEE компонентите (наличност, производителност, качество) по мелници

Пример: автоматичен анализ на OEE по мелници – наличност, производителност и качество.

### 2.2.2	Оптимизация на смилането

- Изградени са прогнозни модели, които предвиждат фиността на смилане (фракциите +200 µm и −80 µm, измервани от PSI 300) при различни режими на работа.

- Наличен е симулатор за предварителна проверка на сценарии без риск за реалния процес.

- Системата генерира препоръки за целеви задания, осигуряващи желаната финост при максимална производителност.

Сравнение на фиността на смилане (PSI200) между мелници

Пример: сравнителен анализ на фиността на смилане (PSI200) между отделните мелници.

### 2.2.3	Интелигентен помощник за анализи и отчети

- Изграден е помощник с изкуствен интелект, който изготвя аналитични отчети на български език.

- Поддържа различни видове анализи – сменни обобщения, откриване на аномалии, прогнози и анализ на ефективността.

- Отчетите са ролево ориентирани – ръководител, технолог и механик получават различно ниво на детайлност според функциите си.

## 2.3	С какви данни разполагаме

Това е едно от най-силните ни конкурентни предимства. Предприятието разполага с:

- Централизирана база данни (PulseSCADA), в която се агрегират данните от локалните АСУТП по всеки производствен тракт.

- КИП и А на практически всички възли – разход на руда и вода, енергия, налягания, нива, плътности и др.

- Гранулометричен контрол на смилането чрез внедрената система PSI 300 (Outotec), която измерва фракциите +200 µm и −80 µm за три от мелниците; предстои доставка и монтаж на още три броя за останалите мелници.

- Онлайн анализ на пулпа чрез два броя рентгенофлуоресцентни анализатора Courier® 6X SL, които измерват разнообразни показатели на пулпа (съдържание на мед, желязо и твърдо вещество), допълнен с лабораторни проби за веществения състав на рудата и концентрата.

Накратко: разполагаме със значителен обем исторически и оперативни данни. Предизвикателството е тяхната интеграция, качество и пълноценно аналитично оползотворяване.

## 2.4	Къде са празнините

Въпреки доброто начало, системата все още има съществени ограничения:

### 2.4.1	Покрита е само част от фабриката

Обхванато е предимно мелничното отделение, и то частично. Извън обхвата остават:

- Едро трошене (корпус за едро трошене).

- Средно и ситно трошене (въпреки наличната АСУТП, данните не се оползотворяват аналитично).

- Флотацията – корпусът с най-пряк ефект върху технологичното извличане.

- Пресовото отделение (обезводняване на концентрата).

- Хвостохранилището.

### 2.4.2	Липсва интеграция на технологичния поток

Корпусите се разглеждат изолирано. Липсва проследяване на материалния поток end-to-end и единен материален баланс, поради което междукорпусните зависимости не са количествено видими.

### 2.4.3	Данните не се оползотворяват пълноценно

Значителен дял от наличните данни все още не са интегрирани и обработени до ниво, носещо решения. Информацията е фрагментирана и хетерогенна по формат.

### 2.4.4	Реактивен, а не проактивен модел на управление

При липса на пълно наблюдение и предиктивни модели значителна част от проблемите се регистрират след настъпването им, а не се предотвратяват.

## 2.5	Кратко обобщение

| Област | Състояние днес |
| --- | --- |
| Мелнично отделение | Частично покрито – мониторинг, оптимизация и отчети |
| Едро трошене | Не е обхванато |
| Средно и ситно трошене | Има АСУТП, но без аналитично оползотворяване |
| Флотация | Не е обхваната |
| Пресово отделение | Не е обхванато |
| Хвостохранилище | Не е обхванато |
| Интеграция на корпусите | Липсва единен материален баланс |
| Данни | Значителен обем, но недостатъчно интегрирани |
| Изкуствен интелект | Работещ помощник, засега само за мелничното |

Извод: налице е стабилна технологична основа и силно предимство в данните. Следващата стъпка е разширяване на обхвата към цялата фабрика и интеграция на корпусите в единен технологичен поток – предмет на следващия раздел.

# 3	Визия и цели (To-Be)

## 3.1	Накъде искаме да стигнем

Цел на този раздел: да опишем ясно каква искаме да бъде системата след две години и какви конкретни резултати очакваме от нея.

## 3.2	Визията накратко

Целта е изграждане на единна интелигентна платформа, обхващаща цялата технологична верига – от приемането на рудата до хвостохранилището – която подпомага проактивното управление на производството: предвиждане и превантивна настройка на процеса, вместо реакция пост фактум.

Архитектурно това се реализира като цифров двойник (digital twin) на фабриката – постоянно актуализиращ се цифров модел на технологичния процес, който позволява мониторинг, симулация на сценарии и предиктивен анализ без риск за реалното производство.

## 3.3	Трите стълба на визията

### 3.3.1	Единна оперативна картина

Целият технологичен процес – от приемането на рудата до хвостохранилището – се наблюдава в реално време от едно общо място. Всяка роля вижда именно тази част от информацията, която е важна за нея, но всички стъпват върху една и съща достоверна картина на процеса.

### 3.3.2	Проактивно управление и предиктивна поддръжка

Системата генерира ранни предупреждения – за назряващ отказ на оборудване, влошаване на качеството или преразход. Предиктивната поддръжка по състояние превръща непланираните аварийни спирания в планирани интервенции – пряк ефект върху коефициента на техническо използване и производителността.

### 3.3.3	Решения, подкрепени с данни и изкуствен интелект

Към експертния опит се добавя обективен количествен анализ и препоръки за целеви задания към АСУТП (автоматизирана система за управление на технологичния процес). Интелигентните анализи водят до по-добър избор на работни режими и по-дълбоко разбиране на процеса; експертният опит остава ценен, но вече подкрепен с факти и изчисления.

## 3.4	Какво ще се промени на практика

| Днес | След въвеждане на системата |
| --- | --- |
| Видимост само върху мелничното отделение | Цялата фабрика като единна система |
| Реактивна намеса след инцидент | Предиктивно предотвратяване на проблеми |
| Решенията се различават от смяна на смяна | Единни, обективни критерии за управление |
| Ръчно, бавно изготвяне на отчети | Автоматизирани аналитични отчети за минути |
| Неоползотворени данни | Данните се превръщат в решения и целеви задания |
| Локално управление по корпуси | Съгласувано управление по материален баланс |

## 3.5	Главните ни цели

Стратегията преследва три равностойни цели едновременно:

### 3.5.1	Повишаване на технологичното извличане

По-висок дял извлечена мед (%) от същата руда – чрез по-стабилна финост на смилане и оптимизиран реагентен режим във флотацията.

### 3.5.2	По-висока производителност

Повече преработена руда (t/h) при намалени непланирани престои и по-висок коефициент на техническо използване, осигурени от предиктивната поддръжка и съгласуваността между корпусите.

### 3.5.3	По-ниски специфични разходи

По-нисък специфичен разход на енергия (kWh/t), реагенти (g/t) и смилащи тела – стоманени топки (kg/t) за всеки тон преработена руда, без компромис с качеството.

Тези три цели са взаимосвързани и често конкуриращи (по-финото смилане може да повиши извличането, но увеличава специфичния енергиен разход). Стойността на системата е в намирането на оптималния компромис между тях на ниво цяла фабрика.

## 3.6	Как ще измерваме успеха

За всяка цел ще зададем измерими показатели и ще проследяваме напредъка спрямо изходно ниво. Примери:

- Извличане: технологично извличане на мед (%) и съдържание на мед в концентрата в склада.

- Производителност: преработена руда (t/h) и коефициент на техническо използване (работно време спрямо престои).

- Разходи: специфичен разход на енергия (kWh/t), реагенти (g/t) и смилащи тела (kg/t).

- Надеждност: честота и продължителност на непланираните престои (MTBF – средно време между откази; MTTR – средно време за възстановяване).

- Обща ефективност на оборудването (OEE – Overall Equipment Effectiveness): обобщаващ показател, който събира в едно число три съставки – готовност (колко от планираното време оборудването реално работи), производителност (колко близо до проектния капацитет работи) и качество (какъв дял от продукцията отговаря на изискванията). OEE дава на ръководството и технолозите една ясна, сравнима мярка къде точно се губи производствен потенциал – от престои, от забавен ход или от некачествена продукция.

- Скорост на решенията: време от възникване на въпрос до получаване на анализ/отчет.

Конкретните целеви стойности ще определим заедно с ръководството (виж раздел „Отворени въпроси“ в плана). Подробната рамка за измерване е в раздела „KPI, рискове и управление“.

## 3.7	Какъв е срокът

Визията е разчетена за 24 месеца, на стъпки – с първи осезаеми резултати още в първите месеци и постепенно разширяване към цялата фабрика. Подробният план за изпълнение е в раздела „План за изпълнение“.

## 3.8	Защо точно сега

- Данните вече са налични в PulseSCADA – остава тяхното аналитично оползотворяване.

- Технологичната основа е изградена – платформата вече работи в мелничното отделение.

- Технологиите за изкуствен интелект са зрели – надеждни и приложими в производствена среда.

Отлагането означава пропуснат добив и по-високи оперативни разходи от необходимото.

# 4	Покритие по цехове

## 4.1	Ядрото на стратегията – технологичен обхват и измерими ефекти по корпуси

Предназначение на раздела: за всеки технологичен корпус да се дефинират решаваните производствени проблеми, конкретните аналитични и оптимизационни решения и количествено измеримите ефекти върху ключовите производствени показатели (KPI).

За всеки корпус се прилага единна аналитична рамка:

- Технологична роля – принос към общия материален и метален баланс на фабриката.

- Основно оборудване и агрегати – машините и съоръженията, които формират процеса.

- КИП и А и източници на данни – контролно-измервателна апаратура и автоматика, налична в PulseSCADA.

- Текущи ограничения – експлоатационни дефицити и неоползотворени резерви.

- Решение на системата – мониторинг, оптимизация (задания към АСУТП) и интелигентни анализи.

- Измерим ефект и KPI – целеви показатели и конкретен механизъм на подобрение.

- Ефект за поддръжката и експлоатацията – принос към надеждността и проактивната поддръжка.

Принципно положение: максималната стойност не се генерира на ниво отделен корпус, а от интеграцията на целия технологичен поток в единен материален баланс (виж „Свързване на цеховете в обща картина“ по-долу). Поради това обхватът се разширява end-to-end по цялата верига, а не изолирано в един участък.

## 4.2	Технологичният поток накратко

Технологичен поток: Руда → Едро трошене → Средно и ситно трошене → Мелнично → Флотация → Пресово отделение → Концентрат, с отклонение от Флотация към Хвостохранилище

| № | Корпус | Вход | Изход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Едро трошене | Руда | Едро натрошена руда |
| 2 | Средно и ситно трошене | Едро натрошена руда | Ситно натрошена руда |
| 3 | Мелнично | Ситно натрошена руда | Смляна пулпа |
| 4 | Флотация | Смляна пулпа | Концентрат (+ отпадък към хвостохранилище) |
| 5 | Пресово отделение | Концентрат | Готов концентрат за реализация |
| 6 | Хвостохранилище | Отпадък от флотацията | Съхранен отпадък, върнат водооборот |

Всеки корпус приема продукта на предходния, поради което всяко технологично решение се разпространява надолу по веригата с натрупващ се ефект. Стратегията прави тези междукорпусни зависимости видими и количествено измерими.

## 4.3	Едро трошене (Корпуси за едро трошене – КЕТ1 и КЕТ3)

### 4.3.1	Технологична роля

Първият стадий на едринното намаляване – рудничната маса от кариера се редуцира до по-дребен клас, подходящ за последващото смилане. Преработката се разпределя между два корпуса – КЕТ1 и КЕТ3. Производителността им задава такта на цялата преработвателна верига и формира първия възел от материалния баланс.

### 4.3.2	Основно оборудване и агрегати

В КЕТ1 работят конусно-гираторна трошачка (ККД) и конусни редукционни трошачки (КРД1, КРД2) за вторично дробене. КЕТ3 разполага с два паралелни трошачни клона, обединявани в обща изнасяща лента:

- Приемни бункери за руда – захранвани от самосвали, управлявани от оператор от климатизирана кабина.

- Първи трошачен клон: пластинчат захранвач → насочващ улей с пресевна скара → челюстно-конусен трошачен агрегат → изнасяща лента.

- Втори трошачен клон: директно захранване от самосвалите чрез вибрационни захранвачи → конусен трошачен агрегат → изнасяща лента.

- Претоварен възел – обединява двата клона в обща главна изнасяща лента.

- Лентови везни на изнасящите ленти – свързани с честотното управление на захранвачите за регулиране на производителността.

- Металоуловители на изнасящите ленти преди претоварване на главната лента.

- Хидравлични чукове за разбиване на негабарит; мостов кран за обслужване на трошачките.

- Система за прахоподтискане.

- Камера за зърнометричен анализ на изнасящата лента на втория клон.

- SCADA на операторски станции за управление, контрол и мониторинг.

### 4.3.3	КИП и А и източници на данни (SCADA / PulseSCADA)

- Производителност на системата – чрез лентови везни и честотно управление на захранвачите.

- Състояние на трошачните агрегати – температура и дебит на смазващото масло, ниво в маслената станция, налягане във филтрите, височина на подвижния конус (разтоварен отвор), работна мощност и обороти на вала.

- Едрина на изходния материал – визуален контрол и камера за зърнометричен анализ.

### 4.3.4	Текущи ограничения

- Корпусите не са включени в аналитичната и оптимизационна платформа, въпреки че данните се визуализират в PulseSCADA.

- Износването на броните и натоварването се оценяват предимно локално, без исторически анализ на тенденциите.

- Неравномерното подаване поражда колебания в товара на следващите стадии и влошава стабилността на мелничното отделение.

### 4.3.5	Решение на системата

- Мониторинг: непрекъснат контрол на натоварването на трошачните агрегати, производителността и простоите в реално време, с контролни карти (SPC – статистически контрол на процеса).

- Оптимизация: препоръки за стабилизиране на подаването и за оптимална настройка на разтоварния отвор на трошачката (разстоянието между трошащите повърхности, което определя едрината на трошения продукт) спрямо типа руда, водещи до по-нисък специфичен разход на енергия.

- Интелигентни анализи: ранно разпознаване на аномално натоварване и нарастващо износване на броните; автоматизирани сменни отчети с причинно-следствен анализ на простоите – кое събитие колко време е отнело и защо, с открояване на повтарящи се причини за загуба на производителност и препоръки за ограничаването им.

### 4.3.6	Измерим ефект и KPI

- Производителност (t/h) и коефициент на техническо използване – чрез стабилизирано подаване и намалени престои.

- Специфичен разход на енергия (kWh/t) – чрез оптимално натоварване и настройка на разтоварния отвор на трошачките.

- Стабилност на едрината на трошения продукт – по-ниската вариация осигурява стабилен товар надолу по веригата.

### 4.3.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: обективна картина кога и защо подаването отклонява от режима.

- Поддръжка: проактивно планиране на смяната на брони по реално износване, а не по фиксиран график – намаляване на аварийните престои.

## 4.4	Средно и ситно трошене (Корпус средно и ситно трошене – ССТ)

### 4.4.1	Технологична роля

Доредуцира едротрошения продукт до подходящ за смилане клас и го подава към мелничното отделение. Гранулометричният състав на изхода от ССТ е пряк детерминант на производителността и специфичния енергиен разход на мелничното отделение.

### 4.4.2	Основно оборудване и агрегати

- Открит склад №2 – буферен склад между едрото трошене и ССТ, захранващ средното трошене чрез питатели.

- Поточно-транспортна система от гумено-лентови транспортьори (ГТЛ), организирани в технологични потоци:

  - Средно трошене: ГТЛ → вибрационни сита (предварително пресяване) → конусни трошачни агрегати → контролно пресяване с вибрационни сита.

  - Ситно трошене: регулируеми лентови питатели → конусни трошачни агрегати → контролно пресяване с вибрационни сита.

  - 15-ти и 16-ти поток: реверсивни подвижни ГТЛ – транспортират надситовия материал от средното към склада за ситно трошене.

- Събирателни ленти – събират подситовия материал от средното и от ситното трошене.

- Претоварна лента – пренася надситовия материал за допълнително трошене.

- Транспортни ленти към склад „Междинни бункери” (МБ) – пренасят обединения материал и го разпределят равномерно в склада.

- Склад „Междинни бункери” – захранва мелничните агрегати.

- Мостови кранове – за обслужване на трошачните инсталации.

- Командна зала – управление и мониторинг на технологичния процес от оператори КИП и А.

- Аспирационна система за обезпрашаване.

- Помпена станция за свежа вода.

- ССТ разполага с АСУТП за управление, мониторинг и контрол на конусните трошачни агрегати – основа за приемане на оптимизационни задания.

### 4.4.3	КИП и А и източници на данни (налични в PulseSCADA)

- Баланс по руда: Вход ССТ, Изход ССТ и циркулационен товар (t/h), измервани с електронни лентови везни.

- По поток/трошачка: мощност, налягане и температура на маслото, разтоварен отвор и обороти на вала.

- Металдетектори на входните ленти.

- Лентови питатели с честотни преобразуватели (инвертори) – регулиране на подаваното количество руда към средното трошене.

- Сензори за вибрации на вибрационните сита.

- Сензори за ниво на приемните бункери, открития склад, МБ склада и захранващите мелнични бункери.

- Товар и скорост на транспортните ленти, с аварийни крайни изключватели и аварийни стопове.

- Гранулометричен състав на изхода на ССТ.

### 4.4.4	Текущи ограничения

- Данните от АСУТП и балансът по руда не се използват аналитично за междукорпусна оптимизация.

- Разпределението на товара между потоците и циркулиращият товар се балансират предимно операторно.

- Количествената връзка „гранулометрия → производителност на мелниците“ не е формализирана.

### 4.4.5	Решение на системата

- Мониторинг: гранулометричен състав, циркулиращ товар, натоварване по потоци и нива на складовете/бункерите в реално време.

- Оптимизация: задания към АСУТП за поддържане на стабилна едрина на изхода при оптимален циркулиращ товар и равномерно натоварване на потоците.

- Интелигентни анализи: количествен анализ на връзката „едрина от трошене → производителност на мелниците“ с препоръки за целеви задания.

### 4.4.6	Измерим ефект и KPI

- Стабилност на едрината към мелничното – по-ниска вариация повишава производителността на мелниците.

- Производителност (t/h) и специфичен разход на енергия на цикъла трошене – смилане.

### 4.4.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: обективна основа как настройките влияят на цялата верига надолу.

- Поддръжка: планиране на ремонтите по реалното натоварване на трошачките и ситата.

## 4.5	Мелнично отделение (доизграждане)

### 4.5.1	Технологична роля

Осъществява мокрото смилане и класификация, при които се постига разкриване (либерация) на медните минерали – определящо условие за ефективна флотация. Това е най-енергоемкият процес във фабриката и единственият корпус с вече изградена оптимизационна функционалност.

### 4.5.2	Основно оборудване и агрегати

Схемата на смилане е едностадиална, с класификация в хидроциклон в затворен цикъл.

- Топкови мелници: дванадесет основни агрегата.

- Мелница за досмилане – захранвана с пясъци от хидроциклоните, повишаваща производителността.

- Класификация: центробежни пясъчни помпи (с инвертори за плавно водене) и хидроциклони.

- Пресевни бутари – предпазват центробежните помпи; надситовият продукт (руден скрап) се извежда и се депонира.

- Система PSI 300 (Outotec) за непрекъснато проследяване на едрината на частиците (фракциите +200 µm и −80 µm) – монтирана на три от мелниците, с предстоящо разширяване към останалите.

### 4.5.3	КИП и А и източници на данни (вече налични)

- Разход на руда и вода, мощност/ток на двигателите, налягания на хидроциклоните и плътност на пулпа.

- Финост на смилане – ключовият качествен показател, измерван от PSI 300 чрез фракциите +200 µm и −80 µm.

- Нива, режими и циркулиращ товар на всичките дванадесет агрегата.

- Енергийни критерии, заложени в АСУ на цеха (автоматизираната система за управление): мощност и ток на мелницата, дял твърдо в слива на хидроциклоните и отчитане на специфичния разход на енергия (kWh/t преработена руда).

### 4.5.4	Текущи ограничения

- Покритието е частично – не всички агрегати и режими са обхванати равностойно от моделите.

- Компромисът „финост ↔ производителност ↔ специфичен енергиен разход“ се балансира предимно операторно.

### 4.5.5	Решение на системата

- Мониторинг: пълно покритие на всичките дванадесет мелнични агрегата и режими в единно табло със сравнителен анализ между агрегатите.

- Оптимизация: разработените прогнозни модели дават препоръки и целеви задания за оптимална финост при максимална производителност и контролиран енергиен разход; наличен симулатор за предварителна проверка на сценарии.

- Интелигентни анализи: автоматизирани сменни отчети, анализ на ефективността и на специфичния енергиен разход по агрегати.

### 4.5.6	Измерим ефект и KPI

- Стабилност на фиността на смилане – по-предвидим вход към флотацията повишава извличането.

- Производителност (t/h) и специфичен разход на енергия (kWh/t) – пряк ефект върху разходите в най-енергоемкия процес.

- Разход на смилащи тела – стоманени топки (kg/t) – чрез оптимизирани режими.

### 4.5.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: количествени препоръки и възможност за симулация на сценарии преди прилагане.

- Поддръжка: проследяване на натоварването и ранни сигнали за отклонения в лагери, помпи и футеровки.

## 4.6	Флотация

### 4.6.1	Технологична роля

Селективно отделя медните минерали в пенен продукт чрез реагентен режим и аерация. Това е корпусът, който най-пряко определя технологичното извличане на мед – затова е с най-висок приоритет по отношение на приходите.

### 4.6.2	Основно оборудване и агрегати

Колективна флотация в отворен цикъл с досмилане на грубия колективен концентрат и три (четири) пречистни операции.

- Основна флотация – няколко реда флотационни машини „Денвер”, допълнени с внедрен (от 2020 г.) нов ред съвременни машини OUTOTEC.

- Досмилане на грубия концентрат – топкова мелница, осигуряваща по-висока финост преди пречистните операции.

- Пречистни флотации – няколко последователни пречистни и контролни операции за повишаване на качеството на концентрата.

- Реагентен режим – събирател и пенообразовател, с многоточково подаване по фронта на основната флотация.

- Реагентово стопанство – приготвяне и дозиране на реагентите с дозиращи помпи.

- Варова централа – подава варно мляко чрез дозатори за регулиране на pH.

- Онлайн анализатори на пулпа Courier® 6X SL (2 бр.) за съдържание на мед, желязо и твърдо вещество по потоци.

### 4.6.3	КИП и А и източници на данни

- Нива на флотационните редове – задавани от флотиера, в диапазон 20÷60 %; процесът е автоматизиран.

- pH в флотацията – поддържано 9,2÷10.

- Разход на реагенти по видове (g/t); многоточкови точки на подаване.

- Състояние на пяната (вкл. машинно зрение) и плътност на пулпа.

- Съдържание на мед в захранката, концентрата и отпадъка по линии.

Анализатори Courier® 6X SL – удвоен аналитичен капацитет. В началото на 2026 г. във фабриката беше въведен в експлоатация втори онлайн рентгенофлуоресцентен анализатор Courier® 6X SL (Metso). Вторият инструмент удвоява аналитичния капацитет – покрива пълния брой потоци и осигурява по-висока честота на измерванията, като събира значително повече данни от повече точки по веригата. Всеки анализатор извършва непрекъснато автоматично опробване и анализ на пулпа от до 24 технологични потока едновременно, като предоставя в реално време данни за съдържанието на мед (Cu), желязо (Fe) и твърдо вещество (Solid) в захранването на флотацията, концентрата, отпадъка и междинните продукти. Технологията (WDXRF) осигурява точност, сравнима с ръчното лабораторно опробване. Производствените ползи: ранно откриване на отклонения и бърза реакция; подобрено извличане на мед чрез непрекъснат контрол; по-добър контрол върху качеството на концентрата; намалени разходи за лабораторно опробване; оптимизирани циркулиращи товари и по-висок добив. Двата анализатора работят интегрирано с АСУТП платформата на предприятието.

### 4.6.4	Текущи ограничения

- Корпусът не е включен в аналитичната и оптимизационна платформа.

- Реагентният режим се настройва предимно емпирично, в зависимост от смяната.

- Връзката „финост на смилане → извличане“ не е количествено формализирана.

### 4.6.5	Решение на системата

- Мониторинг: извличане, разход на реагенти и състояние на процеса в реално време, със стойности от онлайн анализатора.

- Оптимизация: препоръки за реагентен режим спрямо веществения състав на рудата и фиността на смилане.

- Интелигентни анализи: модел, който свързва фиността на смилане и състава на рудата с извличането и препоръчва целеви задания.

### 4.6.6	Измерим ефект и KPI

- Технологично извличане на мед (%) – дори малък ръст се отразява осезаемо върху приходите.

- Съдържание на мед в концентрата в склада – качеството на крайния търговски продукт.

- Специфичен разход на реагенти (g/t) – по-икономичен и стабилен разход.

### 4.6.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: обективна основа за дозиране на реагентите вместо подход „проба-грешка“.

- Поддръжка: мониторинг на импелерите, въздуходувката и помпите с навременни интервенции.

## 4.7	Пресово отделение

### 4.7.1	Технологична роля

Довежда медния концентрат до нормативна влажност, пригодна за транспорт и реализация. Определя качеството на крайния търговски продукт.

### 4.7.2	Основно оборудване и агрегати

Процесът се извършва в два етапа – сгъстяване и филтрация.

- Сгъстители – повишават дяла твърдо в концентрата; работи се с един сгъстител, вторият е резервен.

- Контролно сгъстяване – приема сливните води; избистрените води се връщат във вътрешния водооборот.

- Буферен чан – осигурява захранването на филтър пресата.

- Филтър преси – вертикална и хоризонтална филтър преса.

### 4.7.3	КИП и А и източници на данни

- Влажност на концентрата.

- Производителност на филтрацията (t/h).

- Степен на сгъстяване (дял твърдо).

- Работни цикли и настройки на пресата; състояние на филтърните платна и помпи.

### 4.7.4	Текущи ограничения

- Корпусът не е включен в аналитичната платформа.

- Компромисът между влажност и производителност се балансира операторно.

### 4.7.5	Решение на системата

- Мониторинг: влажност, производителност и състояние на филтрите в реално време.

- Оптимизация: оптимален баланс между ниска влажност и висока производителност.

- Интелигентни анализи: предиктивно предупреждение за износване на платната и помпите преди отказ.

### 4.7.6	Измерим ефект и KPI

- Влажност на концентрата (%) и производителност на филтрите – стабилно качество при оптимален цикъл.

- Непланирани престои – намалени чрез предиктивна поддръжка.

### 4.7.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: ясна картина на работата на филтрите и цикълите.

- Поддръжка: планиране на смяната на филтърните платна по реално състояние.

## 4.8	Хвостохранилище (ВХС „Бенковски 2”)

### 4.8.1	Технологична роля

Приема и депонира флотационния отпадък (хвост) и управлява водооборота. За този корпус безопасността на хвостовата дига и съответствието с екологичните изисквания са приоритет от първа степен.

### 4.8.2	Основно оборудване и съоръжения

- Хидротранспортна система (гравитачна + напорна) – открит стоманобетонов канал, главен и резервен напорен хвостопровод и намивни хвостопроводи („Ай дере”, „Сулуджа дере”).

- Хидроциклони Ø500 mm по короните на двете секции – сепарират пясъци (опорна призма) от слив (отвеждан в езерото).

- Дренажна система – скатови/площни дренажи, каптажни батерии, колектори и шахти, отвеждащи филтрационните води до аванкамерите.

- Дренажни помпени станции – НДПС, СДПС, ДПС „Улама” и потопяема помпа „Сулуджа дере”, всяка с режим 1 работещ / 2 в резерв.

- Мерителна шахта „Ай дере” (триъгълен преливник) + 3 бр. дебитомери на дренажните трасета.

- Пиезометрични мониторингови сондажи в телата на стените „Ай дере” и „Сулуджа дере”.

### 4.8.3	КИП и А и източници на данни (мониторинг и автоматизация)

- Ниво на депресионната крива – автоматизиран мониторинг, отчитан на всеки час чрез сензори в оборудваните наблюдателни сондажи (ръчно/месечно за калибрация в необорудваните).

- Дебит на дренажните води – мерителна шахта „Ай дере” (по ключова крива) и 3 бр. дебитомери преди аванкамерите на НДПС/СДПС.

- Работни параметри на помпените агрегати – работен/резервен режим по станции.

- Зърнометричен състав на хидроциклонирания материал – ситов анализ (пясъци dср. ≥ 0,18 mm / слив dср. ≤ 0,04 mm), 4 пъти месечно.

- Физико-механични показатели на депонирания хвост – пробонабиране на въздушния откос и в плажните зони.

- Геодезическо заснемане на въздушните откоси – месечно, с баланс на депонираните количества.

- Комуникация в реално време – GPRS/WiFi/радио модеми и кабелни трасета → сървър → мониторингов софтуер с алармени прагове (предупредителни/критични).

### 4.8.4	Текущи ограничения

- Корпусът не е включен в аналитичната платформа.

- Рисковите състояния се оценяват предимно ръчно, без интегрирано историческо проследяване.

### 4.8.5	Решение на системата

- Мониторинг: дебити, плътност, пиезометрични нива и показатели за безопасност в реално време.

- Оптимизация: по-добро управление на водооборота и плътността на депонирания хвост.

- Интелигентни анализи: ранно предупреждение за рискови състояния и автоматизирана отчетност за съответствие с изискванията.

### 4.8.6	Измерим ефект и KPI

- Показатели за стабилитет на дигата в норма – по-висока безопасност и регулаторно съответствие.

- Дял на оползотворената оборотна вода (%) – по-добър водооборот.

### 4.8.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: ясна картина на режима на хранилището и водооборота.

- Поддръжка и безопасност: ранни сигнали за рискови ситуации и поддръжка на помпите по състояние.

## 4.9	Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)

### 4.9.1	Защо това е ключово

Стратегическата стойност се реализира при преход от локална оптимизация на отделните корпуси към управление на целия технологичен поток като единна система. Това позволява отговор на въпроси като:

- Как промяна в трошенето се отразява на извличането във флотацията?

- Къде по веригата се „губи“ най-много мед или енергия?

- Коя настройка дава най-добър общ резултат, а не само локален?

### 4.9.2	Какво ще изградим

- Проследяване на материалния поток от приемането на рудата до концентрата и хвоста.

- Материален и метален баланс – количествено отчитане на входа, изхода и локализация на загубите.

- Единни KPI на ниво фабрика и цифров двойник на технологичната верига.

### 4.9.3	Очаквана полза

- Решения, които оптимизират крайния резултат на фабриката, а не локален оптимум.

- Бърза идентификация на тесните места (bottlenecks) във веригата.

- Обща, обективна основа за координация между всички корпуси.

## 4.10	Обобщение

| Корпус | Приоритет | Ключови KPI |
| --- | --- | --- |
| Едро трошене | Производителност | t/h, kWh/t, стабилност на едрината, износване на брони |
| Средно и ситно трошене | Производителност | стабилност на едрината, циркулиращ товар, t/h |
| Мелнично (доизграждане) | И трите | финост на смилане, t/h, kWh/t, смилащи тела (kg/t) |
| Флотация | Извличане | технологично извличане (%), мед в концентрата, реагенти g/t |
| Пресово отделение | Разходи/качество | Влажност (%), производителност, престои |
| Хвостохранилище | Безопасност | Стабилитет на дигата, водооборот (%) |
| Свързване на корпусите | И трите | Метален баланс, фабрични KPI, bottlenecks |

# 5	Архитектура на компонентите

## 5.1	Архитектура на платформата

Предназначение на раздела: да опише функционалната архитектура на платформата – ролята на всеки компонент и взаимодействието между тях.

Платформата се състои от три интегрирани функционални компонента, изградени върху общ слой за бази данни:

Архитектура на платформата: Слой за данни (PulseSCADA и АСУТП) захранва Мониторинг и Оптимизация, а резултатите се поднасят чрез Интелигентния помощник

| Слой | Компонент | Роля |
| --- | --- | --- |
| 3. Приложен слой | Интелигентен помощник | Анализ, обобщения и препоръки на естествен език |
| 2. Аналитичен слой | Мониторинг · Оптимизация | Състояние на процеса · целеви задания към АСУТП |
| 1. Слой за данни | PulseSCADA и АСУТП | Събиране и съхранение на производствените данни |

Потокът е отдолу нагоре: данните захранват аналитичния слой (мониторинг и оптимизация), а резултатите се поднасят чрез интелигентния помощник.

АСУТП = автоматизирана система за управление на технологичния процес.

## 5.2	Компонент 1: Мониторинг и анализ

### 5.2.1	Функция

Слоят за наблюдаемост (observability) на процеса. Агрегира данните от корпусите и ги визуализира в аналитични табла – в реално време и в исторически разрез.

### 5.2.2	Какво ще развием

- Табла за всеки корпус, а не само за мелничното.

- Ролево ориентирани изгледи – ръководител, технолог, механик.

- Аларми и предупреждения при отклонения от режим (вкл. контролни карти SPC).

- Единна оперативна картина на цялата фабрика.

### 5.2.3	Каква е ползата

Обективна и навременна видимост върху състоянието на процеса, вместо разпокъсани ръчни справки.

Пример за откриване на аномалии във времеви ред от компонента за мониторинг

Пример за аналитичен изглед от компонента за мониторинг – автоматично откриване на аномалии и отклонения.

## 5.3	Компонент 2: Оптимизация на процесите (машинно обучение)

### 5.3.1	Функция

Превръща наблюдението в действие: чрез модели за машинно обучение генерира препоръки за целеви задания към АСУТП – кои работни параметри осигуряват оптималния компромис между качество, производителност и специфичен разход.

### 5.3.2	Принцип на работа

На базата на историческите данни се обучават прогнозни модели, които формализират зависимостите между работните параметри и резултатните показатели. На тяхна основа системата:

- Прогнозира резултата при дадени задания.

- Позволява симулация на сценарии преди реално прилагане (цифров двойник).

- Препоръчва оптималните целеви задания.

### 5.3.3	Какво ще развием

- Модели за всеки корпус, а не само за смилането.

- Постепенен преход от препоръка към оператора (open-loop) към автоматизирано управление по задания (closed-loop) там, където е безопасно и валидирано.

### 5.3.4	Каква е ползата

По-стабилен процес, по-високо извличане и производителност, по-нисък специфичен разход – без рискови експерименти върху реалния процес.

## 5.4	Компонент 3: Интелигентен помощник (изкуствен интелект)

### 5.4.1	Функция

Естественоезиков интерфейс към данните и анализите. Обработва заявки на български език и автоматично генерира аналитични отчети.

### 5.4.2	Възможности

- Отговаря на заявки като „Защо спадна производителността през нощната смяна?“ или „Сравни текущата седмица с предходната.“

- Генерира автоматизирани сменни отчети за минути вместо часове.

- Поднася информацията според ролята – резюме за ръководителя, детайлен анализ за технолога.

### 5.4.3	Какво ще развием

- Разширяване към всички корпуси.

- По-задълбочено отчитане на спецификите на производството (доменни знания).

- Интеграция с другите два компонента – помощникът интерпретира данните от мониторинга и обосновава препоръките на оптимизацията.

### 5.4.4	Каква е ползата

Информацията става достъпна за всяка роля – без нужда от експертиза по анализ на данни, за да се получи ясен и обоснован отговор.

## 5.5	Слой за бази данни (общата основа)

### 5.5.1	Защо е критичен

И трите компонента стъпват върху данните. Затова изграждането на единния слой за бази данни е първата стъпка в програмата.

### 5.5.2	От какво се състои

Слоят обединява данни от разнородни източници – бази данни MS SQL Server и PostgreSQL, Excel файлове, текстови файлове и др. Данните се генерират както автоматично (от КИП и А и АСУТП), така и ръчно (от лабораторни измервания и анализи).

### 5.5.3	Какво ще направим

- Консолидация на данните от корпусите в единно хранилище с уеднаквен модел (върху PulseSCADA и интеграция с АСУТП).

- Осигуряване на качество и надеждност на данните (валидация, попълване на пропуски, отстраняване на погрешни и недостоверни стойности).

- Изграждане на материален баланс и проследимост по целия поток (виж раздела „Покритие по цехове“).

### 5.5.4	Каква е ползата

Качествените и консолидирани данни са предпоставка за точни анализи и надеждни препоръки. Без тях нито един от останалите компоненти не може да работи коректно.

## 5.6	Как трите компонента се допълват (пример)

Сценарий – спад в качеството на концентрата:

- Мониторингът засича отклонението и генерира аларма.

- Оптимизацията изчислява коригиращите целеви задания за връщане на процеса в норма.

- Интелигентният помощник интерпретира причината, обосновава препоръката и я документира в сменния отчет.

Резултатът: проблемът се адресира бързо, обективно и проследимо, а не чрез догадки.

## 5.7	Накратко

| Компонент | Роля | Технологична същност |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг | Състояние на процеса в реално време | Наблюдаемост и визуализация |
| Оптимизация | Целеви задания към АСУТП | Прогнозни модели и симулация |
| Интелигентен помощник | Анализ и автоматизирани отчети | Естественоезиков AI интерфейс |
| Слой за бази данни | Обща основа | Консолидация и материален баланс |

Подробните технически детайли (бази данни, модели, инфраструктура) са изнесени в приложенията, за да не натоварват основния текст.

# 6	Ползи по роли

## 6.1	Какво печели всеки в предприятието

Цел на този раздел: да покажем конкретно как системата улеснява работата на всяка група хора – от ръководството до операторите. Технологията има смисъл само ако прави работата на хората по-лесна и по-резултатна.

## 6.2	Ръководство

### 6.2.1	Какво е трудно днес

- Информацията постъпва фрагментирано, със закъснение и в различен формат.

- Затруднено е бързото локализиране на загубите по добив, производителност и себестойност.

- Решенията зависят от ръчни справки и съгласувания.

### 6.2.2	Какво носи системата

- Единна оперативна картина на производството, качеството и разходите в реално време.

- Агрегирани KPI на ниво фабрика, а не само по корпуси.

- Естественоезикови заявки към данните с отговор за минути.

### 6.2.3	Какво печели

- По-бързи и по-обосновани решения.

- По-ранно идентифициране на проблеми и възможности.

- Обективна основа за управленски решения и комуникация с всички корпуси.

## 6.3	Технолози

### 6.3.1	Какво е трудно днес

- Анализите са трудоемки и зависят от наличните справки.

- Режимите на работа често се търсят емпирично (проба-грешка).

- Междукорпусните зависимости не са количествено видими.

### 6.3.2	Какво носи системата

- Препоръки за целеви задания, подкрепени с прогнозни модели.

- Симулация на сценарии („какво ако…“) върху цифров двойник преди реално прилагане.

- Проследимост по веригата – видимост как решение в един корпус се отразява на следващите.

- Автоматизирани анализи и отчети без ръчна обработка.

### 6.3.3	Какво печели

- Преход от реактивен към предиктивен подход.

- По-дълбоко разбиране на процесите.

- Повече време за същинска технологична работа вместо за събиране на данни.

## 6.4	Екипи за поддръжка

### 6.4.1	Какво е трудно днес

- Отказите често се регистрират след настъпването им.

- Ремонтите се планират без ясна картина на техническото състояние.

- Непланираните аварийни спирания нарушават целия поток.

### 6.4.2	Какво носи системата

- Ранни предупреждения за назряващи откази и износване.

- Актуална картина на състоянието и натоварването на оборудването.

- Предиктивна поддръжка по състояние (condition-based), а не само по график.

### 6.4.3	Какво печели

- По-малко непланирани спирания и по-висок коефициент на техническо използване.

- Удължен експлоатационен ресурс на оборудването.

- Планирана работа вместо аварийни намеси.

## 6.5	Оператори

### 6.5.1	Какво е трудно днес

- Настройките зависят силно от личния опит и от смяната.

- Трудно е да се прецени оптималният режим в момента.

### 6.5.2	Какво носи системата

- Конкретни препоръки за целеви задания в реално време.

- Навременни предупреждения при отклонения от режим.

- Подкрепа при вземане на решения, без да заменя оператора.

### 6.5.3	Какво печели

- По-голяма увереност в действията.

- По-малко грешки и по-стабилен процес.

- По-малко напрежение при нестандартни ситуации.

## 6.6	Обща полза за организацията

Освен ползите за отделните роли, системата носи и нещо по-голямо за цялото предприятие:

- Единна, обективна основа на данните. Всички работят с един и същ набор от данни – по-малко разногласия, повече общо разбиране.

- Капитализиране на знанието. Експертният опит се кодифицира в моделите и остава в предприятието независимо от текучеството на кадри.

- По-бързо въвеждане в работа. Новите служители получават подкрепа и препоръки от самата система.

- Култура на проактивност. Постепенен преход от реактивно към предиктивно управление.

## 6.7	Накратко

| Роля | Главна промяна | Конкретна полза |
| --- | --- | --- |
| Ръководство | Обща картина в реално време | По-бързи и уверени решения |
| Технолози | От реакция към предвиждане | Препоръки и сценарии, по-добро разбиране |
| Поддръжка | От аварии към планиране | По-малко непланирани спирания |
| Оператори | Ясни препоръки в момента | По-стабилен процес, повече увереност |
| Организация | Обща основа и запазено знание | Култура на проактивност |

# 7	Инвестиционна програма

## 7.1	Какво искаме да вложим и защо си струва

Цел на този раздел: да представим необходимите инвестиции ясно и обосновано – какво искаме, защо е нужно и каква полза носи. Конкретните суми и целеви числа ще допълним след съгласуване с ръководството.

## 7.2	Накратко

За реализацията на стратегията са необходими две основни инвестиции:

- Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus) – изчислителното ядро на интелигентния помощник.

- Лаптоп за машинно обучение – инструментът за разработка на прогнозните модели.

Това са ограничени вложения спрямо очаквания ефект върху извличането, производителността и специфичните разходи на цялата фабрика.

## 7.3	Инвестиция №1: Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus)

### 7.3.1	Какво представлява

Достъп до водещ езиков модел (LLM), който осигурява изчислителното ядро на интелигентния помощник – анализ на данни, интерпретация и автоматично изготвяне на аналитични отчети на български език.

### 7.3.2	Съществени критерии

- Качество на разсъждението – задълбочен анализ, а не повърхностни справки.

- Владеене на български език – отчети на ясен, професионален език.

- Надеждност – пригоден за производствена експлоатация.

### 7.3.3	Как се заплаща (модел на потребление)

Достъпът до Claude Opus за вградения в системата помощник става през програмния интерфейс (API) на Anthropic, а не през обикновения месечен абонамент за чат. Това е заплащане според реалното потребление (на английски „pay-as-you-go“ – „плащаш каквото ползваш“), без голям еднократен разход.

Как работи на практика:

- Създава се фирмена сметка в Anthropic, към която се привързва карта или предплатен кредит.

- Заплаща се само за реално обработените данни, измервани в токени (части от думи – ориентировъчно 1 токен ≈ 0,75 думи). Броят се отделно входящите токени (въпросът + подадените данни) и изходящите токени (генерираният отговор/отчет).

- Когато предплатеният кредит започне да се изчерпва, системата автоматично долива избрана сума от привързаната карта (механизъм „auto-reload“), така че услугата да не прекъсва. Може да се зададе и месечен таван на разходите за контрол.

### 7.3.4	Ориентировъчни цени (Claude Opus, API)

Заплащането е на милион токени (MTok). Към момента ориентировъчните цени за Opus са:

| Тип токени | Ориентировъчна цена |
| --- | --- |
| Входящи (вход/контекст) | ~15 USD / 1 млн. |
| Изходящи (генериран текст) | ~75 USD / 1 млн. |

Цените са на Anthropic и подлежат на промяна; посочените стойности са ориентир за планиране.

### 7.3.5	Примерно месечно потребление (начален, нискоинтензивен период)

В началото системата няма да се ползва интензивно. Примерна сметка при умерено натоварване:

- Около 300 заявки/отчета на месец (анализи, въпроси, обобщения по смени).

- Средно на заявка: ~30 000 входящи токена (въпрос + подадени производствени данни и контекст) и ~5 000 изходящи токена (отговор/отчет).

- Месечно: ~9 млн. входящи и ~1,5 млн. изходящи токена.

Ориентировъчна месечна цена:

- Входящи: 9 × 15 USD ≈ 135 USD

- Изходящи: 1,5 × 75 USD ≈ 112 USD

- Общо: ≈ 250 USD/месец (≈ 230 EUR/месец) в началния период.

С разрастване на обхвата и по-интензивно ползване разходът ще нараства пропорционално, но остава гъвкав – плаща се само реалното потребление, без обвързване на капитал.

### 7.3.6	Какво печелим

- Бързи, качествени аналитични отчети за всички роли.

- Превръщане на данните в достъпни за всяка роля решения.

- Разход, който расте плавно заедно с реалното ползване.

## 7.4	Инвестиция №2: Лаптоп за машинно обучение

### 7.4.1	Какво представлява

Мощен лаптоп с дискретен графичен процесор (GPU), на който екипът разработва, обучава и валидира собствените прогнозни модели за оптимизация (тези, които генерират препоръките за целеви задания).

### 7.4.2	Защо е необходим

- Изчислителна производителност. Обучението на модели изисква GPU ресурс; на подходяща машина цикълът на обучение се свежда от дни до часове.

- Суверенитет на данните. Локална работа със собствените данни без пълна зависимост от външни услуги.

- Мобилност и гъвкавост. Лаптопът позволява работа на място в различните корпуси и бързо експериментиране.

### 7.4.3	Примерна конфигурация

За целите на разработката и локалните експерименти подходящ ориентир е висок клас лаптоп с GPU, например Lenovo Legion 9i:

| Характеристика | Стойност |
| --- | --- |
| Процесор | Intel Core i9-14900HX |
| Оперативна памет (RAM) | 64 GB DDR5 |
| Графичен процесор (GPU) | Nvidia RTX 4090 Laptop |
| Видеопамет (VRAM) | 16 GB |
| Ориентировъчна цена | ~€4200–4800 |

Бележка: конфигурацията е отлична за ML експерименти и локално изпълнение (inference) на езикови модели до ~13B параметъра (с компресия/quantization). Разполага с много мощен GPU, но не е сертифицирана като професионална работна станция.

Точната конфигурация ще се уточни, но като минимум: дискретен GPU с поне 16 GB видеопамет (VRAM), 64 GB оперативна памет (RAM), производителен процесор и бърз SSD с достатъчен капацитет.

### 7.4.4	Какво печелим

- По-бърз цикъл на разработка и подобряване на моделите.

- По-точни препоръки с редовно преобучение на моделите.

- Възможност за локални тестове без зависимост от външни услуги.

## 7.5	Защо инвестицията си струва (възвръщаемост)

Капиталовият разход е пренебрежим спрямо мащаба на фабриката, а потенциалният ефект е значителен, тъй като действа едновременно по три направления:

- Технологично извличане. Дори малък ръст в извличането има осезаем ефект върху приходите поради обемите на преработка.

- Производителност. По-висок коефициент на техническо използване – повече продукция със същото оборудване.

- Специфични разходи. По-нисък разход на енергия и реагенти за всеки тон руда.

За финализиране: заедно с ръководството ще бъдат зададени целеви стойности (напр. целево повишаване на извличането или намаляване на престоите). На тяхна база ще се изчисли точният срок на възвръщаемост (ROI/payback period).

## 7.6	Обобщение на инвестициите

| Инвестиция | Вид разход | Приоритет | Главна полза |
| --- | --- | --- | --- |
| Достъп до Claude Opus (API) | Текущ разход (според потреблението) | Висок, веднага | Качествени аналитични отчети за всички |
| Лаптоп за машинно обучение | Еднократен разход | Висок, веднага | Бърз цикъл на разработка на моделите |

## 7.7	Какво е необходимо от ръководството

За да финализираме този раздел с конкретни числа:

- Бюджетна рамка за инвестиционната програма.

- Целеви стойности за извличане, производителност и специфични разходи – за изчисляване на възвръщаемостта.

- Потвърждение за старт на двете инвестиции (езиков модел и лаптоп за машинно обучение), необходими още във фаза „Основа“.

# 8	План за изпълнение

## 8.1	Как ще го изпълним стъпка по стъпка (24 месеца)

Цел на този раздел: да покажем ясен план за изпълнение – какво правим, кога и какъв резултат очакваме. Подходът е първите ползи да дойдат бързо, а след това постепенно да обхванем цялата фабрика.

## 8.2	Водещи принципи на изпълнението

- Бързи първи резултати. Осезаема полза още в първите месеци (quick wins).

- Итеративен подход. Всеки етап стъпва върху предишния и добавя нов корпус или нова функционалност.

- Интеграция от самото начало. Корпусите се свързват постепенно, за да се вижда материалният поток като цяло още в ранните фази.

- Без риск за производството. Начало с мониторинг и препоръки (open-loop); автоматизирано управление (closed-loop) – само след валидация.

## 8.3	Етапите накратко

Фази на изпълнение: Фаза 0 Основа (1–3 мес.) → Фаза 1 Първи резултати (3–6 мес.) → Фаза 2 Разширяване (6–12 мес.) → Фаза 3 Цялостна картина (12–18 мес.) → Фаза 4 Зрялост (18–24 мес.)

| Фаза | Етап | Период |
| --- | --- | --- |
| Фаза 0 | Основа | Месеци 1–3 |
| Фаза 1 | Първи резултати | Месеци 3–6 |
| Фаза 2 | Разширяване | Месеци 6–12 |
| Фаза 3 | Цялостна картина | Месеци 12–18 |
| Фаза 4 | Зрялост | Месеци 18–24 |

## 8.4	Фаза 0 – Основа (Месеци 1–3)

### 8.4.1	Какво правим

- Консолидираме данните от корпусите в единно хранилище с уеднаквен модел (върху PulseSCADA).

- Осигуряваме достъп до езиковия модел (Claude Opus) и работната станция за машинно обучение.

- Установяваме изходните стойности на ключовите показатели за ефективност (KPI – Key Performance Indicators; изходно ниво / baseline) за последващо измерване на напредъка.

### 8.4.2	Резултат в края на фазата

Готов слой за бази данни и инструментариум, върху които стъпва цялата програма.

## 8.5	Фаза 1 – Първи резултати (Месеци 3–6)

### 8.5.1	Какво правим

- Завършваме напълно мелничното отделение (всички агрегати и режими).

- Пускаме автоматизираните аналитични отчети за всички роли.

- Изграждаме първите междукорпусни връзки: трошене → мелнично и мелнично → флотация.

### 8.5.2	Резултат в края на фазата

Първи осезаеми ползи – по-стабилно мелнично отделение и работещи автоматизирани отчети.

## 8.6	Фаза 2 – Разширяване (Месеци 6–12)

### 8.6.1	Какво правим

- Добавяме флотацията (с най-пряк ефект върху технологичното извличане).

- Добавяме едрото и ситното трошене (с голямо значение за производителността).

- Изграждаме първия материален баланс по основната технологична линия.

### 8.6.2	Резултат в края на фазата

Покрити са ключовите корпуси; видима е зависимостта между финост на смилане и извличане.

## 8.7	Фаза 3 – Цялостна картина (Месеци 12–18)

### 8.7.1	Какво правим

- Добавяме пресовото отделение и хвостохранилището.

- Завършваме материалния баланс по целия поток – от рудата до концентрата и хвоста.

- Въвеждаме препоръки за оператора и анализ на специфичните разходи (енергия и реагенти) по цялата верига.

### 8.7.2	Резултат в края на фазата

Цялата фабрика е обхваната като единна система; решенията се оптимизират по общия резултат.

## 8.8	Фаза 4 – Зрялост (Месеци 18–24)

### 8.8.1	Какво правим

- Въвеждаме предиктивна поддръжка по състояние в цялата фабрика.

- Установяваме единни KPI на ниво предприятие.

- Въвеждаме автоматизирано управление по задания (closed-loop) там, където е валидирано и безопасно.

### 8.8.2	Резултат в края на фазата

Зряла, проактивна система, обхващаща цялата фабрика и работеща в полза на трите цели – извличане, производителност и специфични разходи.

## 8.9	Обобщена таблица

| Фаза | Период | Главен фокус | Видим резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Основа | Месеци 1–3 | Слой за бази данни, AI и инструментариум | Готова основа |
| 1. Първи резултати | Месеци 3–6 | Завършено мелнично + отчети | Първи ползи |
| 2. Разширяване | Месеци 6–12 | Флотация + трошене | Покрити ключови корпуси |
| 3. Цялостна картина | Месеци 12–18 | Преса, хвостохранилище, материален баланс | Фабриката като единна система |
| 4. Зрялост | Месеци 18–24 | Предиктивна поддръжка + closed-loop | Проактивна система |

## 8.10	Как ще следим напредъка

- На края на всяка фаза правим кратък преглед с ръководството: какво постигнахме спрямо целите.

- При нужда коригираме приоритетите според реалните резултати и данни.

- Подробните показатели за измерване (KPI) са в раздела „KPI, рискове и управление“.

# 9	KPI, рискове и управление

## 9.1	Как ще проследяваме напредъка и как ще се справяме с предизвикателствата

Цел на този раздел: да опишем как ще измерваме резултатите, какви са основните рискове и как ще управляваме проекта. Това дава на ръководството контрол и яснота.

## 9.2	Как ще измерваме успеха

Измерват се две групи показатели: производствени KPI (бизнес резултатът) и показатели за самата система (внедряване и ефективност).

KPI (Key Performance Indicators) означава ключови показатели за ефективност.

### 9.2.1	Производствени показатели

| Показател | Какво измерва | Защо е важен |
| --- | --- | --- |
| Технологично извличане (%) | Дял извлечена мед от рудата | Пряко върху приходите |
| Производителност (t/h) | Преработена руда | Повече продукция със същото оборудване |
| Коефициент на техн. използване | Честота/продължителност на престои (MTBF/MTTR) | По-малко загуби и аварии |
| OEE – обща ефективност на оборудването (%) | Готовност × производителност × качество | Единна мярка за загубите на потенциал |
| Специфичен разход на енергия (kWh/t) | Енергия за тон преработка | Пряко върху себестойността |
| Разход на реагенти (g/t) и смилащи тела (kg/t) | Разход на материали за тон | Пряко върху себестойността |
| Стабилност на качеството | Вариация на фиността и съдържанието в концентрата | По-предвидим процес |

### 9.2.2	Показатели за самата система

| Показател | Какво измерва |
| --- | --- |
| Обхват | Дял от корпусите, включени в системата |
| Активно ползване | Честота на реалното ползване от екипите |
| Точност на препоръките | Съответствие на препоръките с реалния резултат |
| Скорост на отчетите | Време от заявка до анализ/отчет |

### 9.2.3	За показателя OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness – обща ефективност на оборудването) е обобщаващ показател, който събира в едно число три съставки:

- Готовност – колко от планираното време оборудването реално работи (отчита престоите).

- Производителност – колко близо до проектния капацитет работи (отчита забавения ход).

- Качество – какъв дял от продукцията отговаря на изискванията.

За кого е полезен: дава на ръководството една ясна, сравнима мярка как се представя оборудването във времето и между корпусите, а на технолозите и поддръжката – ясно указание къде точно се губи производствен потенциал – от престои, от забавен ход или от некачествена продукция – за да се насочи подобрението там, където има най-голям ефект.

### 9.2.4	Принцип на измерване

- В началото се установява изходно ниво – текущите стойности на показателите преди въвеждането на системата.

- На края на всяка фаза се прави сравнение спрямо него.

- Конкретните целеви стойности (целеви задания) се задават съвместно с ръководството.

## 9.3	Основни рискове и как ще се справим

Всеки проект от такъв мащаб носи рискове. Ключово е те да са идентифицирани и активно управлявани.

### 9.3.1	Качество и наличност на данните

- Риск: пропуски или погрешни стойности в данните водят до неверни изводи и грешни препоръки.

- Как ще се справим: първата фаза е посветена на консолидация и проверка на данните; внедряват се автоматични проверки за качество.

### 9.3.2	Организационна готовност

- Риск: съпротива срещу промяната в начина на работа.

- Как ще се справим: включване на технолози и оператори от самото начало; системата е инструмент в помощ на експерта, не негова замяна; поетапно въвеждане с обучение.

### 9.3.3	Сигурност на данните

- Риск: неоторизиран достъп до чувствителни производствени данни.

- Как ще се справим: достъпът се предоставя според ролята на всеки потребител – всеки вижда и може да променя само това, което му е необходимо за работата му (например оператор вижда своята смяна, а ръководството – цялата фабрика). Допълнително се спазват добрите практики за информационна сигурност.

### 9.3.4	Зависимост от външни доставчици

- Риск: прекомерна зависимост от един технологичен доставчик.

- Как ще се справим: развитие на собствени компетенции и модели; архитектура, позволяваща смяна на доставчик при нужда.

### 9.3.5	Завишени очаквания

- Риск: очаквания за незабавен пълен ефект.

- Как ще се справим: ясни, реалистични цели по фази; бързи първи резултати, но пълният ефект настъпва постепенно.

## 9.4	Управление на проекта

### 9.4.1	Кой за какво отговаря

- Ръководство – задава приоритетите и целите, одобрява инвестициите, следи резултатите.

- Ръководител на проекта – координира изпълнението по фази.

- Технически екип – разработва и поддържа системата.

- Технолози и оператори – участват активно, дават обратна връзка, ползват системата.

- Поддръжка – включва се при предвиждането на повреди.

### 9.4.2	Как ще се отчита напредъкът

- Кратък преглед в края на всяка фаза – какво постигнахме спрямо целите.

- Редовни кратки доклади до ръководството.

- Прозрачни показатели – всеки вижда напредъка обективно.

### 9.4.3	Как се вземат решения за приоритети

- Приоритизираме по най-голяма полза спрямо усилие.

- При нови данни или резултати коригираме плана гъвкаво.

- Винаги пазим връзката с трите главни цели – извличане, производителност, разходи.

## 9.5	Накратко

- Измерваме и производствените резултати, и работата на системата – спрямо ясно изходно ниво.

- Рисковете са предвидени и за всеки имаме конкретен подход.

- Управлението е прозрачно – ясни роли, редовно отчитане, гъвкавост при нужда.

Това дава на ръководството пълен контрол и яснота на всяка стъпка от пътя.

| Дата: | Изготвил: |
| --- | --- |
| 07-07-2026г. | / Светослав Любенов / |

Съгласували:

1. инж. Иван Кунчев

/ Директор,  обогатителен комплекс /

2. инж. Георги Минов

/ Зам.-директор, ОК / автоматизация на производство /