# Стратегия за развитие на  интелигентна платформа с изкуствен интелект Profimine в обогатителната фабрика “Елаците-МЕД” АД

Съдържание

1Изпълнително резюме	1

1.1Стратегия за развитие на интелигентната система за управление на Обогатителната фабрика	1

1.2Накратко (в едно изречение)	1

1.3Проблемът днес	1

1.4Какво предлагаме	1

1.5Какво печели предприятието	2

1.6Какви хора подпомага системата	2

1.7Какво искаме да инвестираме	2

1.8Как ще го изпълним (за 24 месеца)	3

1.9Следваща стъпка	3

2Текущо състояние (As-Is)	3

2.1Откъде тръгваме днес	3

2.2Какво вече сме изградили	3

2.2.1Мониторинг и анализ	4

2.2.2Оптимизация на смилането	4

2.2.3Интелигентен помощник за анализи и отчети	5

2.3С какви данни разполагаме	5

2.4Къде са празнините	6

2.4.1Покрита е само част от фабриката	6

2.4.2Липсва интеграция на технологичния поток	6

2.4.3Данните не се оползотворяват пълноценно	6

2.4.4Реактивен, а не проактивен модел на управление	6

2.5Кратко обобщение	6

3Визия и цели (To-Be)	7

3.1Накъде искаме да стигнем	7

3.2Визията накратко	7

3.3Трите стълба на визията	7

3.3.1Единна оперативна картина	7

3.3.2Проактивно управление и предиктивна поддръжка	7

3.3.3Решения, подкрепени с данни и изкуствен интелект	7

3.4Какво ще се промени на практика	8

3.5Главните ни цели	8

3.5.1Повишаване на технологичното извличане	8

3.5.2По-висока производителност	8

3.5.3По-ниски специфични разходи	8

3.6Как ще измерваме успеха	8

3.7Какъв е срокът	9

3.8Защо точно сега	9

4Покритие по цехове	9

4.1Ядрото на стратегията – технологичен обхват и измерими ефекти по корпуси	9

4.2Технологичният поток накратко	10

4.3Едро трошене (Корпуси за едро трошене – КЕТ1 и КЕТ3)	10

4.3.1Технологична роля	10

4.3.2Основно оборудване и агрегати	10

4.3.3КИП и А и източници на данни (SCADA / PulseSCADA)	11

4.3.4Текущи ограничения	11

4.3.5Решение на системата	11

4.3.6Измерим ефект и KPI	12

4.3.7Ефект за поддръжката и експлоатацията	12

4.4Средно и ситно трошене (Корпус средно и ситно трошене – ССТ)	12

4.4.1Технологична роля	12

4.4.2Основно оборудване и агрегати	12

4.4.3КИП и А и източници на данни (налични в PulseSCADA)	13

4.4.4Текущи ограничения	13

4.4.5Решение на системата	13

4.4.6Измерим ефект и KPI	13

4.4.7Ефект за поддръжката и експлоатацията	13

4.5Мелнично отделение (доизграждане)	13

4.5.1Технологична роля	14

4.5.2Основно оборудване и агрегати	14

4.5.3КИП и А и източници на данни (вече налични)	14

4.5.4Текущи ограничения	14

4.5.5Решение на системата	14

4.5.6Измерим ефект и KPI	14

4.5.7Ефект за поддръжката и експлоатацията	15

4.6Флотация	15

4.6.1Технологична роля	15

4.6.2Основно оборудване и агрегати	15

4.6.3КИП и А и източници на данни	15

4.6.4Текущи ограничения	16

4.6.5Решение на системата	16

4.6.6Измерим ефект и KPI	16

4.6.7Ефект за поддръжката и експлоатацията	16

4.7Пресово отделение	16

4.7.1Технологична роля	17

4.7.2Основно оборудване и агрегати	17

4.7.3КИП и А и източници на данни	17

4.7.4Текущи ограничения	17

4.7.5Решение на системата	17

4.7.6Измерим ефект и KPI	17

4.7.7Ефект за поддръжката и експлоатацията	17

4.8Хвостохранилище (ВХС „Бенковски 2”)	17

4.8.1Технологична роля	18

4.8.2Основно оборудване и съоръжения	18

4.8.3КИП и А и източници на данни (мониторинг и автоматизация)	18

4.8.4Текущи ограничения	18

4.8.5Решение на системата	18

4.8.6Измерим ефект и KPI	19

4.8.7Ефект за поддръжката и експлоатацията	19

4.9Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)	19

4.9.1Защо това е ключово	19

4.9.2Какво ще изградим	19

4.9.3Очаквана полза	19

4.10Обобщение	19

5Архитектура на компонентите	20

5.1Архитектура на платформата	20

5.2Компонент 1: Мониторинг и анализ	21

5.2.1Функция	21

5.2.2Какво ще развием	21

5.2.3Каква е ползата	21

5.3Компонент 2: Оптимизация на процесите (машинно обучение)	22

5.3.1Функция	22

5.3.2Принцип на работа	22

5.3.3Какво ще развием	22

5.3.4Каква е ползата	22

5.4Компонент 3: Интелигентен помощник (изкуствен интелект)	22

5.4.1Функция	22

5.4.2Възможности	22

5.4.3Какво ще развием	22

5.4.4Каква е ползата	23

5.5Слой за бази данни (общата основа)	23

5.5.1Защо е критичен	23

5.5.2От какво се състои	23

5.5.3Какво ще направим	23

5.5.4Каква е ползата	23

5.6Как трите компонента се допълват (пример)	23

5.7Накратко	23

6Ползи по роли	24

6.1Какво печели всеки в предприятието	24

6.2Ръководство	24

6.2.1Какво е трудно днес	24

6.2.2Какво носи системата	24

6.2.3Какво печели	24

6.3Технолози	24

6.3.1Какво е трудно днес	24

6.3.2Какво носи системата	25

6.3.3Какво печели	25

6.4Екипи за поддръжка	25

6.4.1Какво е трудно днес	25

6.4.2Какво носи системата	25

6.4.3Какво печели	25

6.5Оператори	25

6.5.1Какво е трудно днес	25

6.5.2Какво носи системата	25

6.5.3Какво печели	25

6.6Обща полза за организацията	26

6.7Накратко	26

7Инвестиционна програма	26

7.1Какво искаме да вложим и защо си струва	26

7.2Накратко	26

7.3Инвестиция №1: Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus)	27

7.3.1Какво представлява	27

7.3.2Съществени критерии	27

7.3.3Как се заплаща (модел на потребление)	27

7.3.4Ориентировъчни цени (Claude Opus, API)	27

7.3.5Примерно месечно потребление (начален, нискоинтензивен период)	27

7.3.6Какво печелим	28

7.4Инвестиция №2: Лаптоп за машинно обучение	28

7.4.1Какво представлява	28

7.4.2Защо е необходим	28

7.4.3Примерна конфигурация	28

7.4.4Какво печелим	29

7.5Защо инвестицията си струва (възвръщаемост)	29

7.6Обобщение на инвестициите	29

7.7Какво е необходимо от ръководството	29

8План за изпълнение	30

8.1Как ще го изпълним стъпка по стъпка (24 месеца)	30

8.2Водещи принципи на изпълнението	30

8.3Етапите накратко	30

8.4Фаза 0 – Основа (Месеци 1–3)	30

8.4.1Какво правим	30

8.4.2Резултат в края на фазата	31

8.5Фаза 1 – Първи резултати (Месеци 3–6)	31

8.5.1Какво правим	31

8.5.2Резултат в края на фазата	31

8.6Фаза 2 – Разширяване (Месеци 6–12)	31

8.6.1Какво правим	31

8.6.2Резултат в края на фазата	31

8.7Фаза 3 – Цялостна картина (Месеци 12–18)	31

8.7.1Какво правим	31

8.7.2Резултат в края на фазата	31

8.8Фаза 4 – Зрялост (Месеци 18–24)	32

8.8.1Какво правим	32

8.8.2Резултат в края на фазата	32

8.9Обобщена таблица	32

8.10Как ще следим напредъка	32

9KPI, рискове и управление	32

9.1Как ще проследяваме напредъка и как ще се справяме с предизвикателствата	32

9.2Как ще измерваме успеха	32

9.2.1Производствени показатели	33

9.2.2Показатели за самата система	33

9.2.3За показателя OEE	33

9.2.4Принцип на измерване	33

9.3Основни рискове и как ще се справим	34

9.3.1Качество и наличност на данните	34

9.3.2Организационна готовност	34

9.3.3Сигурност на данните	34

9.3.4Зависимост от външни доставчици	34

9.3.5Завишени очаквания	34

9.4Управление на проекта	34

9.4.1Кой за какво отговаря	34

9.4.2Как ще се отчита напредъкът	35

9.4.3Как се вземат решения за приоритети	35

9.5Накратко	35

# 1	Изпълнително резюме

## 1.1	Стратегия за развитие на интелигентната система за управление на Обогатителната фабрика

За кого е този документ: за ръководството на предприятието. Какво ще намерите тук: накратко – какъв е проблемът днес, какво предлагаме, какво печели предприятието и какво искаме да инвестираме. Подробностите са в следващите раздели.

## 1.2	Накратко (в едно изречение)

Предлагаме изграждане на единна интелигентна платформа, обхващаща цялата технологична верига в реално време – от приемането на рудата до хвостохранилището – която подпомага по-бързи и по-обосновани решения с цел по-високо извличане, по-висока производителност и по-ниски специфични разходи.

## 1.3	Проблемът днес

Фабриката разполага с обширна КИП и А инфраструктура и централизирана база данни (PulseSCADA), но тези данни не се оползотворяват пълноценно:

- Частичен обхват. Платформата покрива предимно мелничното отделение. Едрото и ситното трошене, флотацията, пресовото отделение и хвостохранилището остават извън обхвата.

- Реактивен, а не проактивен модел. Проблемите често се регистрират след настъпването им – след аварийно спиране, влошено качество или преразход.

- Решенията се различават от смяна на смяна. При липса на единна, обективна картина различните смени и специалисти преценяват ситуацията по различен начин.

- Фрагментирана информация. Данните са разпръснати и хетерогенни по формат, което забавя анализа и отчетността.

Цената на това: пропуснат добив на мед, излишни престои, по-висок разход на енергия и реагенти и забавени решения.

## 1.4	Какво предлагаме

Платформа с три интегрирани компонента:

- 1. Мониторинг и анализ. Единна оперативна картина на цялата фабрика – аналитични табла с показателите, значими за всеки корпус и за предприятието като цяло.

- 2. Оптимизация на процесите. Освен наблюдение, системата генерира препоръки за целеви задания към АСУТП (автоматизираната система за управление на технологичния процес) – например режим на смилане, който осигурява желаната финост при максимална производителност и оптимален енергиен разход.

- 3. Интелигентен помощник (изкуствен интелект). Естественоезиков помощник, който автоматично изготвя аналитични отчети на български и отговаря на заявки на естествен език – напр. „Защо спадна качеството през нощната смяна?“. Така ръководители и технолози получават отговор за минути вместо за часове.

Платформата ще покрие целия технологичен поток – едро трошене, средно и ситно трошене, мелнично, флотация, пресово отделение и хвостохранилище – с проследимост на материалния поток между тях.

## 1.5	Какво печели предприятието

- Повече извлечена мед. По-стабилно и по-добре настроено производство означава по-висок процент полезен метал от същата руда.

- Повече преработена руда. По-малко непланирани спирания и по-добра координация между корпусите.

- По-ниски разходи. По-икономично използване на енергия, реагенти и материали.

- По-малко аварии. Ранно предупреждение за назряващи проблеми позволява поддръжката да реагира преди да настъпи повредата.

- По-бързи и по-уверени решения. Ръководството и технолозите разполагат с обща, обективна и навременна картина.

## 1.6	Какви хора подпомага системата

- Ръководството – единна картина на производството, качеството и разходите за решения в реално време.

- Технолозите – предиктивен анализ, симулация на сценарии („какво ако…“) и по-дълбоко разбиране на процеса.

- Поддръжката – ранни предупреждения за назряващи откази и предиктивно планиране на ремонтите.

- Операторите – конкретни препоръки за целеви задания в момента.

## 1.7	Какво искаме да инвестираме

Два основни елемента (подробности и обосновка – в раздел „Инвестиционна програма“):

- Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus). Изчислителното ядро на интелигентния помощник – осигурява качествени анализи и аналитични отчети на български език.

- Работна станция за разработка на модели. Необходима за обучение и валидиране на собствените прогнозни модели бързо и независимо. Точната спецификация ще бъде уточнена.

При необходимост – доизграждане на измервателна техника в корпусите, които още не са напълно покрити.

## 1.8	Как ще го изпълним (за 24 месеца)

Развитието е разделено на стъпки, като първите резултати идват бързо, а след това разширяваме обхвата:

- Месеци 1–3 – Основа. Консолидация на данните, въвеждане на изкуствения интелект и осигуряване на техниката.

- Месеци 3–6 – Първи резултати. Завършване на мелничното отделение и пускане на автоматизираните отчети.

- Месеци 6–12 – Разширяване. Включване на флотацията и трошенето.

- Месеци 12–18 – Цялостна интеграция. Включване на пресовото отделение и хвостохранилището; интеграция на целия поток.

- Месеци 18–24 – Зрялост. Предиктивна поддръжка в цялата фабрика и автоматизирано управление по целеви задания.

## 1.9	Следваща стъпка

За да завършим финансовата обосновка и да заложим конкретни цели, имаме нужда от:

- Целеви числа от ръководството (например с колко искаме да повишим извличането или да намалим спиранията).

- Бюджетна рамка за инвестицията.

След това представяме пълната стратегия с очаквана възвръщаемост на инвестицията.

# 2	Текущо състояние (As-Is)

## 2.1	Откъде тръгваме днес

Цел на този раздел: да опишем честно какво вече имаме изградено, какво работи добре и къде са празнините. Това е отправната точка, спрямо която ще измерваме напредъка.

## 2.2	Какво вече сме изградили

Разработена е работеща платформа с три функционални компонента, която към момента обслужва предимно мелничното отделение (дванадесет топкови мелнични агрегата). Платформата стъпва върху данните от индустриалната система PulseSCADA.

### 2.2.1	Мониторинг и анализ

- Табла (dashboards), които визуализират в реално време ключовите показатели на мелничното отделение.

- Сравнителен анализ между агрегатите (benchmarking) – идентификация на най-добре и най-слабо представящите се мелници.

- Статистически анализ – средни стойности, тенденции, вариация и отклонения.

- Отделен модул за анализ на престоите (честота и продължителност на спиранията).

Анализ на OEE компонентите (наличност, производителност, качество) по мелници

Пример: автоматичен анализ на OEE по мелници – наличност, производителност и качество.

### 2.2.2	Оптимизация на смилането

- Изградени са прогнозни модели, които предвиждат фиността на смилане (фракциите +200 µm и −80 µm, измервани от PSI 300) при различни режими на работа.

- Наличен е симулатор за предварителна проверка на сценарии без риск за реалния процес.

- Системата генерира препоръки за целеви задания, осигуряващи желаната финост при максимална производителност.

Сравнение на фиността на смилане (PSI200) между мелници

Пример: сравнителен анализ на фиността на смилане (PSI200) между отделните мелници.

### 2.2.3	Интелигентен помощник за анализи и отчети

- Изграден е помощник с изкуствен интелект, който изготвя аналитични отчети на български език.

- Поддържа различни видове анализи – сменни обобщения, откриване на аномалии, прогнози и анализ на ефективността.

- Отчетите са ролево ориентирани – ръководител, технолог и механик получават различно ниво на детайлност според функциите си.

## 2.3	С какви данни разполагаме

Това е едно от най-силните ни конкурентни предимства. Предприятието разполага с:

- Централизирана база данни (PulseSCADA), в която се агрегират данните от локалните АСУТП по всеки производствен тракт.

- КИП и А на практически всички възли – разход на руда и вода, енергия, налягания, нива, плътности и др.

- Гранулометричен контрол на смилането чрез внедрената система PSI 300 (Outotec), която измерва фракциите +200 µm и −80 µm за три от мелниците; предстои доставка и монтаж на още три броя за останалите мелници.

- Онлайн анализ на пулпа чрез два броя рентгенофлуоресцентни анализатора Courier® 6X SL, които измерват разнообразни показатели на пулпа (съдържание на мед, желязо и твърдо вещество), допълнен с лабораторни проби за веществения състав на рудата и концентрата.

Накратко: разполагаме със значителен обем исторически и оперативни данни. Предизвикателството е тяхната интеграция, качество и пълноценно аналитично оползотворяване.

## 2.4	Къде са празнините

Въпреки доброто начало, системата все още има съществени ограничения:

### 2.4.1	Покрита е само част от фабриката

Обхванато е предимно мелничното отделение, и то частично. Извън обхвата остават:

- Едро трошене (корпус за едро трошене).

- Средно и ситно трошене (въпреки наличната АСУТП, данните не се оползотворяват аналитично).

- Флотацията – корпусът с най-пряк ефект върху технологичното извличане.

- Пресовото отделение (обезводняване на концентрата).

- Хвостохранилището.

### 2.4.2	Липсва интеграция на технологичния поток

Корпусите се разглеждат изолирано. Липсва проследяване на материалния поток end-to-end и единен материален баланс, поради което междукорпусните зависимости не са количествено видими.

### 2.4.3	Данните не се оползотворяват пълноценно

Значителен дял от наличните данни все още не са интегрирани и обработени до ниво, носещо решения. Информацията е фрагментирана и хетерогенна по формат.

### 2.4.4	Реактивен, а не проактивен модел на управление

При липса на пълно наблюдение и предиктивни модели значителна част от проблемите се регистрират след настъпването им, а не се предотвратяват.

## 2.5	Кратко обобщение

| Област | Състояние днес |
| --- | --- |
| Мелнично отделение | Частично покрито – мониторинг, оптимизация и отчети |
| Едро трошене | Не е обхванато |
| Средно и ситно трошене | Има АСУТП, но без аналитично оползотворяване |
| Флотация | Не е обхваната |
| Пресово отделение | Не е обхванато |
| Хвостохранилище | Не е обхванато |
| Интеграция на корпусите | Липсва единен материален баланс |
| Данни | Значителен обем, но недостатъчно интегрирани |
| Изкуствен интелект | Работещ помощник, засега само за мелничното |

Извод: налице е стабилна технологична основа и силно предимство в данните. Следващата стъпка е разширяване на обхвата към цялата фабрика и интеграция на корпусите в единен технологичен поток – предмет на следващия раздел.

# 3	Визия и цели (To-Be)

## 3.1	Накъде искаме да стигнем

Цел на този раздел: да опишем ясно каква искаме да бъде системата след две години и какви конкретни резултати очакваме от нея.

## 3.2	Визията накратко

Целта е изграждане на единна интелигентна платформа, обхващаща цялата технологична верига – от приемането на рудата до хвостохранилището – която подпомага проактивното управление на производството: предвиждане и превантивна настройка на процеса, вместо реакция пост фактум.

Архитектурно това се реализира като цифров двойник (digital twin) на фабриката – постоянно актуализиращ се цифров модел на технологичния процес, който позволява мониторинг, симулация на сценарии и предиктивен анализ без риск за реалното производство.

## 3.3	Трите стълба на визията

### 3.3.1	Единна оперативна картина

Целият технологичен процес – от приемането на рудата до хвостохранилището – се наблюдава в реално време от едно общо място. Всяка роля вижда именно тази част от информацията, която е важна за нея, но всички стъпват върху една и съща достоверна картина на процеса.

### 3.3.2	Проактивно управление и предиктивна поддръжка

Системата генерира ранни предупреждения – за назряващ отказ на оборудване, влошаване на качеството или преразход. Предиктивната поддръжка по състояние превръща непланираните аварийни спирания в планирани интервенции – пряк ефект върху коефициента на техническо използване и производителността.

### 3.3.3	Решения, подкрепени с данни и изкуствен интелект

Към експертния опит се добавя обективен количествен анализ и препоръки за целеви задания към АСУТП (автоматизирана система за управление на технологичния процес). Интелигентните анализи водят до по-добър избор на работни режими и по-дълбоко разбиране на процеса; експертният опит остава ценен, но вече подкрепен с факти и изчисления.

## 3.4	Какво ще се промени на практика

| Днес | След въвеждане на системата |
| --- | --- |
| Видимост само върху мелничното отделение | Цялата фабрика като единна система |
| Реактивна намеса след инцидент | Предиктивно предотвратяване на проблеми |
| Решенията се различават от смяна на смяна | Единни, обективни критерии за управление |
| Ръчно, бавно изготвяне на отчети | Автоматизирани аналитични отчети за минути |
| Неоползотворени данни | Данните се превръщат в решения и целеви задания |
| Локално управление по корпуси | Съгласувано управление по материален баланс |

## 3.5	Главните ни цели

Стратегията преследва три равностойни цели едновременно:

### 3.5.1	Повишаване на технологичното извличане

По-висок дял извлечена мед (%) от същата руда – чрез по-стабилна финост на смилане и оптимизиран реагентен режим във флотацията.

### 3.5.2	По-висока производителност

Повече преработена руда (t/h) при намалени непланирани престои и по-висок коефициент на техническо използване, осигурени от предиктивната поддръжка и съгласуваността между корпусите.

### 3.5.3	По-ниски специфични разходи

По-нисък специфичен разход на енергия (kWh/t), реагенти (g/t) и смилащи тела – стоманени топки (kg/t) за всеки тон преработена руда, без компромис с качеството.

Тези три цели са взаимосвързани и често конкуриращи (по-финото смилане може да повиши извличането, но увеличава специфичния енергиен разход). Стойността на системата е в намирането на оптималния компромис между тях на ниво цяла фабрика.

## 3.6	Как ще измерваме успеха

За всяка цел ще зададем измерими показатели и ще проследяваме напредъка спрямо изходно ниво. Примери:

- Извличане: технологично извличане на мед (%) и съдържание на мед в концентрата в склада.

- Производителност: преработена руда (t/h) и коефициент на техническо използване (работно време спрямо престои).

- Разходи: специфичен разход на енергия (kWh/t), реагенти (g/t) и смилащи тела (kg/t).

- Надеждност: честота и продължителност на непланираните престои (MTBF – средно време между откази; MTTR – средно време за възстановяване).

- Обща ефективност на оборудването (OEE – Overall Equipment Effectiveness): обобщаващ показател, който събира в едно число три съставки – готовност (колко от планираното време оборудването реално работи), производителност (колко близо до проектния капацитет работи) и качество (какъв дял от продукцията отговаря на изискванията). OEE дава на ръководството и технолозите една ясна, сравнима мярка къде точно се губи производствен потенциал – от престои, от забавен ход или от некачествена продукция.

- Скорост на решенията: време от възникване на въпрос до получаване на анализ/отчет.

Конкретните целеви стойности ще определим заедно с ръководството (виж раздел „Отворени въпроси“ в плана). Подробната рамка за измерване е в раздела „KPI, рискове и управление“.

## 3.7	Какъв е срокът

Визията е разчетена за 24 месеца, на стъпки – с първи осезаеми резултати още в първите месеци и постепенно разширяване към цялата фабрика. Подробният план за изпълнение е в раздела „План за изпълнение“.

## 3.8	Защо точно сега

- Данните вече са налични в PulseSCADA – остава тяхното аналитично оползотворяване.

- Технологичната основа е изградена – платформата вече работи в мелничното отделение.

- Технологиите за изкуствен интелект са зрели – надеждни и приложими в производствена среда.

Отлагането означава пропуснат добив и по-високи оперативни разходи от необходимото.

# 4	Покритие по цехове

## 4.1	Ядрото на стратегията – технологичен обхват и измерими ефекти по корпуси

Предназначение на раздела: за всеки технологичен корпус да се дефинират решаваните производствени проблеми, конкретните аналитични и оптимизационни решения и количествено измеримите ефекти върху ключовите производствени показатели (KPI).

За всеки корпус се прилага единна аналитична рамка:

- Технологична роля – принос към общия материален и метален баланс на фабриката.

- Основно оборудване и агрегати – машините и съоръженията, които формират процеса.

- КИП и А и източници на данни – контролно-измервателна апаратура и автоматика, налична в PulseSCADA.

- Текущи ограничения – експлоатационни дефицити и неоползотворени резерви.

- Решение на системата – мониторинг, оптимизация (задания към АСУТП) и интелигентни анализи.

- Измерим ефект и KPI – целеви показатели и конкретен механизъм на подобрение.

- Ефект за поддръжката и експлоатацията – принос към надеждността и проактивната поддръжка.

Принципно положение: максималната стойност не се генерира на ниво отделен корпус, а от интеграцията на целия технологичен поток в единен материален баланс (виж „Свързване на цеховете в обща картина“ по-долу). Поради това обхватът се разширява end-to-end по цялата верига, а не изолирано в един участък.

## 4.2	Технологичният поток накратко

Технологичен поток: Руда → Едро трошене → Средно и ситно трошене → Мелнично → Флотация → Пресово отделение → Концентрат, с отклонение от Флотация към Хвостохранилище

| № | Корпус | Вход | Изход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Едро трошене | Руда | Едро натрошена руда |
| 2 | Средно и ситно трошене | Едро натрошена руда | Ситно натрошена руда |
| 3 | Мелнично | Ситно натрошена руда | Смляна пулпа |
| 4 | Флотация | Смляна пулпа | Концентрат (+ отпадък към хвостохранилище) |
| 5 | Пресово отделение | Концентрат | Готов концентрат за реализация |
| 6 | Хвостохранилище | Отпадък от флотацията | Съхранен отпадък, върнат водооборот |

Всеки корпус приема продукта на предходния, поради което всяко технологично решение се разпространява надолу по веригата с натрупващ се ефект. Стратегията прави тези междукорпусни зависимости видими и количествено измерими.

## 4.3	Едро трошене (Корпуси за едро трошене – КЕТ1 и КЕТ3)

### 4.3.1	Технологична роля

Първият стадий на едринното намаляване – рудничната маса от кариера се редуцира до по-дребен клас, подходящ за последващото смилане. Преработката се разпределя между два корпуса – КЕТ1 и КЕТ3. Производителността им задава такта на цялата преработвателна верига и формира първия възел от материалния баланс.

### 4.3.2	Основно оборудване и агрегати

В КЕТ1 работят конусно-гираторна трошачка (ККД) и конусни редукционни трошачки (КРД1, КРД2) за вторично дробене. КЕТ3 разполага с два паралелни трошачни клона, обединявани в обща изнасяща лента:

- Приемни бункери за руда – захранвани от самосвали, управлявани от оператор от климатизирана кабина.

- Първи трошачен клон: пластинчат захранвач → насочващ улей с пресевна скара → челюстно-конусен трошачен агрегат → изнасяща лента.

- Втори трошачен клон: директно захранване от самосвалите чрез вибрационни захранвачи → конусен трошачен агрегат → изнасяща лента.

- Претоварен възел – обединява двата клона в обща главна изнасяща лента.

- Лентови везни на изнасящите ленти – свързани с честотното управление на захранвачите за регулиране на производителността.

- Металоуловители на изнасящите ленти преди претоварване на главната лента.

- Хидравлични чукове за разбиване на негабарит; мостов кран за обслужване на трошачките.

- Система за прахоподтискане.

- Камера за зърнометричен анализ на изнасящата лента на втория клон.

- SCADA на операторски станции за управление, контрол и мониторинг.

### 4.3.3	КИП и А и източници на данни (SCADA / PulseSCADA)

- Производителност на системата – чрез лентови везни и честотно управление на захранвачите.

- Състояние на трошачните агрегати – температура и дебит на смазващото масло, ниво в маслената станция, налягане във филтрите, височина на подвижния конус (разтоварен отвор), работна мощност и обороти на вала.

- Едрина на изходния материал – визуален контрол и камера за зърнометричен анализ.

### 4.3.4	Текущи ограничения

- Корпусите не са включени в аналитичната и оптимизационна платформа, въпреки че данните се визуализират в PulseSCADA.

- Износването на броните и натоварването се оценяват предимно локално, без исторически анализ на тенденциите.

- Неравномерното подаване поражда колебания в товара на следващите стадии и влошава стабилността на мелничното отделение.

### 4.3.5	Решение на системата

- Мониторинг: непрекъснат контрол на натоварването на трошачните агрегати, производителността и простоите в реално време, с контролни карти (SPC – статистически контрол на процеса).

- Оптимизация: препоръки за стабилизиране на подаването и за оптимална настройка на разтоварния отвор на трошачката (разстоянието между трошащите повърхности, което определя едрината на трошения продукт) спрямо типа руда, водещи до по-нисък специфичен разход на енергия.

- Интелигентни анализи: ранно разпознаване на аномално натоварване и нарастващо износване на броните; автоматизирани сменни отчети с причинно-следствен анализ на простоите – кое събитие колко време е отнело и защо, с открояване на повтарящи се причини за загуба на производителност и препоръки за ограничаването им.

### 4.3.6	Измерим ефект и KPI

- Производителност (t/h) и коефициент на техническо използване – чрез стабилизирано подаване и намалени престои.

- Специфичен разход на енергия (kWh/t) – чрез оптимално натоварване и настройка на разтоварния отвор на трошачките.

- Стабилност на едрината на трошения продукт – по-ниската вариация осигурява стабилен товар надолу по веригата.

### 4.3.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: обективна картина кога и защо подаването отклонява от режима.

- Поддръжка: проактивно планиране на смяната на брони по реално износване, а не по фиксиран график – намаляване на аварийните престои.

## 4.4	Средно и ситно трошене (Корпус средно и ситно трошене – ССТ)

### 4.4.1	Технологична роля

Доредуцира едротрошения продукт до подходящ за смилане клас и го подава към мелничното отделение. Гранулометричният състав на изхода от ССТ е пряк детерминант на производителността и специфичния енергиен разход на мелничното отделение.

### 4.4.2	Основно оборудване и агрегати

- Открит склад №2 – буферен склад между едрото трошене и ССТ, захранващ средното трошене чрез питатели.

- Поточно-транспортна система от гумено-лентови транспортьори (ГТЛ), организирани в технологични потоци:

  - Средно трошене: ГТЛ → вибрационни сита (предварително пресяване) → конусни трошачни агрегати → контролно пресяване с вибрационни сита.

  - Ситно трошене: регулируеми лентови питатели → конусни трошачни агрегати → контролно пресяване с вибрационни сита.

  - 15-ти и 16-ти поток: реверсивни подвижни ГТЛ – транспортират надситовия материал от средното към склада за ситно трошене.

- Събирателни ленти – събират подситовия материал от средното и от ситното трошене.

- Претоварна лента – пренася надситовия материал за допълнително трошене.

- Транспортни ленти към склад „Междинни бункери” (МБ) – пренасят обединения материал и го разпределят равномерно в склада.

- Склад „Междинни бункери” – захранва мелничните агрегати.

- Мостови кранове – за обслужване на трошачните инсталации.

- Командна зала – управление и мониторинг на технологичния процес от оператори КИП и А.

- Аспирационна система за обезпрашаване.

- Помпена станция за свежа вода.

- ССТ разполага с АСУТП за управление, мониторинг и контрол на конусните трошачни агрегати – основа за приемане на оптимизационни задания.

### 4.4.3	КИП и А и източници на данни (налични в PulseSCADA)

- Баланс по руда: Вход ССТ, Изход ССТ и циркулационен товар (t/h), измервани с електронни лентови везни.

- По поток/трошачка: мощност, налягане и температура на маслото, разтоварен отвор и обороти на вала.

- Металдетектори на входните ленти.

- Лентови питатели с честотни преобразуватели (инвертори) – регулиране на подаваното количество руда към средното трошене.

- Сензори за вибрации на вибрационните сита.

- Сензори за ниво на приемните бункери, открития склад, МБ склада и захранващите мелнични бункери.

- Товар и скорост на транспортните ленти, с аварийни крайни изключватели и аварийни стопове.

- Гранулометричен състав на изхода на ССТ.

### 4.4.4	Текущи ограничения

- Данните от АСУТП и балансът по руда не се използват аналитично за междукорпусна оптимизация.

- Разпределението на товара между потоците и циркулиращият товар се балансират предимно операторно.

- Количествената връзка „гранулометрия → производителност на мелниците“ не е формализирана.

### 4.4.5	Решение на системата

- Мониторинг: гранулометричен състав, циркулиращ товар, натоварване по потоци и нива на складовете/бункерите в реално време.

- Оптимизация: задания към АСУТП за поддържане на стабилна едрина на изхода при оптимален циркулиращ товар и равномерно натоварване на потоците.

- Интелигентни анализи: количествен анализ на връзката „едрина от трошене → производителност на мелниците“ с препоръки за целеви задания.

### 4.4.6	Измерим ефект и KPI

- Стабилност на едрината към мелничното – по-ниска вариация повишава производителността на мелниците.

- Производителност (t/h) и специфичен разход на енергия на цикъла трошене – смилане.

### 4.4.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: обективна основа как настройките влияят на цялата верига надолу.

- Поддръжка: планиране на ремонтите по реалното натоварване на трошачките и ситата.

## 4.5	Мелнично отделение (доизграждане)

### 4.5.1	Технологична роля

Осъществява мокрото смилане и класификация, при които се постига разкриване (либерация) на медните минерали – определящо условие за ефективна флотация. Това е най-енергоемкият процес във фабриката и единственият корпус с вече изградена оптимизационна функционалност.

### 4.5.2	Основно оборудване и агрегати

Схемата на смилане е едностадиална, с класификация в хидроциклон в затворен цикъл.

- Топкови мелници: дванадесет основни агрегата.

- Мелница за досмилане – захранвана с пясъци от хидроциклоните, повишаваща производителността.

- Класификация: центробежни пясъчни помпи (с инвертори за плавно водене) и хидроциклони.

- Пресевни бутари – предпазват центробежните помпи; надситовият продукт (руден скрап) се извежда и се депонира.

- Система PSI 300 (Outotec) за непрекъснато проследяване на едрината на частиците (фракциите +200 µm и −80 µm) – монтирана на три от мелниците, с предстоящо разширяване към останалите.

### 4.5.3	КИП и А и източници на данни (вече налични)

- Разход на руда и вода, мощност/ток на двигателите, налягания на хидроциклоните и плътност на пулпа.

- Финост на смилане – ключовият качествен показател, измерван от PSI 300 чрез фракциите +200 µm и −80 µm.

- Нива, режими и циркулиращ товар на всичките дванадесет агрегата.

- Енергийни критерии, заложени в АСУ на цеха (автоматизираната система за управление): мощност и ток на мелницата, дял твърдо в слива на хидроциклоните и отчитане на специфичния разход на енергия (kWh/t преработена руда).

### 4.5.4	Текущи ограничения

- Покритието е частично – не всички агрегати и режими са обхванати равностойно от моделите.

- Компромисът „финост ↔ производителност ↔ специфичен енергиен разход“ се балансира предимно операторно.

### 4.5.5	Решение на системата

- Мониторинг: пълно покритие на всичките дванадесет мелнични агрегата и режими в единно табло със сравнителен анализ между агрегатите.

- Оптимизация: разработените прогнозни модели дават препоръки и целеви задания за оптимална финост при максимална производителност и контролиран енергиен разход; наличен симулатор за предварителна проверка на сценарии.

- Интелигентни анализи: автоматизирани сменни отчети, анализ на ефективността и на специфичния енергиен разход по агрегати.

### 4.5.6	Измерим ефект и KPI

- Стабилност на фиността на смилане – по-предвидим вход към флотацията повишава извличането.

- Производителност (t/h) и специфичен разход на енергия (kWh/t) – пряк ефект върху разходите в най-енергоемкия процес.

- Разход на смилащи тела – стоманени топки (kg/t) – чрез оптимизирани режими.

### 4.5.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: количествени препоръки и възможност за симулация на сценарии преди прилагане.

- Поддръжка: проследяване на натоварването и ранни сигнали за отклонения в лагери, помпи и футеровки.

## 4.6	Флотация

### 4.6.1	Технологична роля

Селективно отделя медните минерали в пенен продукт чрез реагентен режим и аерация. Това е корпусът, който най-пряко определя технологичното извличане на мед – затова е с най-висок приоритет по отношение на приходите.

### 4.6.2	Основно оборудване и агрегати

Колективна флотация в отворен цикъл с досмилане на грубия колективен концентрат и три (четири) пречистни операции.

- Основна флотация – няколко реда флотационни машини „Денвер”, допълнени с внедрен (от 2020 г.) нов ред съвременни машини OUTOTEC.

- Досмилане на грубия концентрат – топкова мелница, осигуряваща по-висока финост преди пречистните операции.

- Пречистни флотации – няколко последователни пречистни и контролни операции за повишаване на качеството на концентрата.

- Реагентен режим – събирател и пенообразовател, с многоточково подаване по фронта на основната флотация.

- Реагентово стопанство – приготвяне и дозиране на реагентите с дозиращи помпи.

- Варова централа – подава варно мляко чрез дозатори за регулиране на pH.

- Онлайн анализатори на пулпа Courier® 6X SL (2 бр.) за съдържание на мед, желязо и твърдо вещество по потоци.

### 4.6.3	КИП и А и източници на данни

- Нива на флотационните редове – задавани от флотиера, в диапазон 20÷60 %; процесът е автоматизиран.

- pH в флотацията – поддържано 9,2÷10.

- Разход на реагенти по видове (g/t); многоточкови точки на подаване.

- Състояние на пяната (вкл. машинно зрение) и плътност на пулпа.

- Съдържание на мед в захранката, концентрата и отпадъка по линии.

Анализатори Courier® 6X SL – удвоен аналитичен капацитет. В началото на 2026 г. във фабриката беше въведен в експлоатация втори онлайн рентгенофлуоресцентен анализатор Courier® 6X SL (Metso). Вторият инструмент удвоява аналитичния капацитет – покрива пълния брой потоци и осигурява по-висока честота на измерванията, като събира значително повече данни от повече точки по веригата. Всеки анализатор извършва непрекъснато автоматично опробване и анализ на пулпа от до 24 технологични потока едновременно, като предоставя в реално време данни за съдържанието на мед (Cu), желязо (Fe) и твърдо вещество (Solid) в захранването на флотацията, концентрата, отпадъка и междинните продукти. Технологията (WDXRF) осигурява точност, сравнима с ръчното лабораторно опробване. Производствените ползи: ранно откриване на отклонения и бърза реакция; подобрено извличане на мед чрез непрекъснат контрол; по-добър контрол върху качеството на концентрата; намалени разходи за лабораторно опробване; оптимизирани циркулиращи товари и по-висок добив. Двата анализатора работят интегрирано с АСУТП платформата на предприятието.

### 4.6.4	Текущи ограничения

- Корпусът не е включен в аналитичната и оптимизационна платформа.

- Реагентният режим се настройва предимно емпирично, в зависимост от смяната.

- Връзката „финост на смилане → извличане“ не е количествено формализирана.

### 4.6.5	Решение на системата

- Мониторинг: извличане, разход на реагенти и състояние на процеса в реално време, със стойности от онлайн анализатора.

- Оптимизация: препоръки за реагентен режим спрямо веществения състав на рудата и фиността на смилане.

- Интелигентни анализи: модел, който свързва фиността на смилане и състава на рудата с извличането и препоръчва целеви задания.

### 4.6.6	Измерим ефект и KPI

- Технологично извличане на мед (%) – дори малък ръст се отразява осезаемо върху приходите.

- Съдържание на мед в концентрата в склада – качеството на крайния търговски продукт.

- Специфичен разход на реагенти (g/t) – по-икономичен и стабилен разход.

### 4.6.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: обективна основа за дозиране на реагентите вместо подход „проба-грешка“.

- Поддръжка: мониторинг на импелерите, въздуходувката и помпите с навременни интервенции.

## 4.7	Пресово отделение

### 4.7.1	Технологична роля

Довежда медния концентрат до нормативна влажност, пригодна за транспорт и реализация. Определя качеството на крайния търговски продукт.

### 4.7.2	Основно оборудване и агрегати

Процесът се извършва в два етапа – сгъстяване и филтрация.

- Сгъстители – повишават дяла твърдо в концентрата; работи се с един сгъстител, вторият е резервен.

- Контролно сгъстяване – приема сливните води; избистрените води се връщат във вътрешния водооборот.

- Буферен чан – осигурява захранването на филтър пресата.

- Филтър преси – вертикална и хоризонтална филтър преса.

### 4.7.3	КИП и А и източници на данни

- Влажност на концентрата.

- Производителност на филтрацията (t/h).

- Степен на сгъстяване (дял твърдо).

- Работни цикли и настройки на пресата; състояние на филтърните платна и помпи.

### 4.7.4	Текущи ограничения

- Корпусът не е включен в аналитичната платформа.

- Компромисът между влажност и производителност се балансира операторно.

### 4.7.5	Решение на системата

- Мониторинг: влажност, производителност и състояние на филтрите в реално време.

- Оптимизация: оптимален баланс между ниска влажност и висока производителност.

- Интелигентни анализи: предиктивно предупреждение за износване на платната и помпите преди отказ.

### 4.7.6	Измерим ефект и KPI

- Влажност на концентрата (%) и производителност на филтрите – стабилно качество при оптимален цикъл.

- Непланирани престои – намалени чрез предиктивна поддръжка.

### 4.7.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: ясна картина на работата на филтрите и цикълите.

- Поддръжка: планиране на смяната на филтърните платна по реално състояние.

## 4.8	Хвостохранилище (ВХС „Бенковски 2”)

### 4.8.1	Технологична роля

Приема и депонира флотационния отпадък (хвост) и управлява водооборота. За този корпус безопасността на хвостовата дига и съответствието с екологичните изисквания са приоритет от първа степен.

### 4.8.2	Основно оборудване и съоръжения

- Хидротранспортна система (гравитачна + напорна) – открит стоманобетонов канал, главен и резервен напорен хвостопровод и намивни хвостопроводи („Ай дере”, „Сулуджа дере”).

- Хидроциклони Ø500 mm по короните на двете секции – сепарират пясъци (опорна призма) от слив (отвеждан в езерото).

- Дренажна система – скатови/площни дренажи, каптажни батерии, колектори и шахти, отвеждащи филтрационните води до аванкамерите.

- Дренажни помпени станции – НДПС, СДПС, ДПС „Улама” и потопяема помпа „Сулуджа дере”, всяка с режим 1 работещ / 2 в резерв.

- Мерителна шахта „Ай дере” (триъгълен преливник) + 3 бр. дебитомери на дренажните трасета.

- Пиезометрични мониторингови сондажи в телата на стените „Ай дере” и „Сулуджа дере”.

### 4.8.3	КИП и А и източници на данни (мониторинг и автоматизация)

- Ниво на депресионната крива – автоматизиран мониторинг, отчитан на всеки час чрез сензори в оборудваните наблюдателни сондажи (ръчно/месечно за калибрация в необорудваните).

- Дебит на дренажните води – мерителна шахта „Ай дере” (по ключова крива) и 3 бр. дебитомери преди аванкамерите на НДПС/СДПС.

- Работни параметри на помпените агрегати – работен/резервен режим по станции.

- Зърнометричен състав на хидроциклонирания материал – ситов анализ (пясъци dср. ≥ 0,18 mm / слив dср. ≤ 0,04 mm), 4 пъти месечно.

- Физико-механични показатели на депонирания хвост – пробонабиране на въздушния откос и в плажните зони.

- Геодезическо заснемане на въздушните откоси – месечно, с баланс на депонираните количества.

- Комуникация в реално време – GPRS/WiFi/радио модеми и кабелни трасета → сървър → мониторингов софтуер с алармени прагове (предупредителни/критични).

### 4.8.4	Текущи ограничения

- Корпусът не е включен в аналитичната платформа.

- Рисковите състояния се оценяват предимно ръчно, без интегрирано историческо проследяване.

### 4.8.5	Решение на системата

- Мониторинг: дебити, плътност, пиезометрични нива и показатели за безопасност в реално време.

- Оптимизация: по-добро управление на водооборота и плътността на депонирания хвост.

- Интелигентни анализи: ранно предупреждение за рискови състояния и автоматизирана отчетност за съответствие с изискванията.

### 4.8.6	Измерим ефект и KPI

- Показатели за стабилитет на дигата в норма – по-висока безопасност и регулаторно съответствие.

- Дял на оползотворената оборотна вода (%) – по-добър водооборот.

### 4.8.7	Ефект за поддръжката и експлоатацията

- Технолози: ясна картина на режима на хранилището и водооборота.

- Поддръжка и безопасност: ранни сигнали за рискови ситуации и поддръжка на помпите по състояние.

## 4.9	Свързване на цеховете в обща картина (най-важното)

### 4.9.1	Защо това е ключово

Стратегическата стойност се реализира при преход от локална оптимизация на отделните корпуси към управление на целия технологичен поток като единна система. Това позволява отговор на въпроси като:

- Как промяна в трошенето се отразява на извличането във флотацията?

- Къде по веригата се „губи“ най-много мед или енергия?

- Коя настройка дава най-добър общ резултат, а не само локален?

### 4.9.2	Какво ще изградим

- Проследяване на материалния поток от приемането на рудата до концентрата и хвоста.

- Материален и метален баланс – количествено отчитане на входа, изхода и локализация на загубите.

- Единни KPI на ниво фабрика и цифров двойник на технологичната верига.

### 4.9.3	Очаквана полза

- Решения, които оптимизират крайния резултат на фабриката, а не локален оптимум.

- Бърза идентификация на тесните места (bottlenecks) във веригата.

- Обща, обективна основа за координация между всички корпуси.

## 4.10	Обобщение

| Корпус | Приоритет | Ключови KPI |
| --- | --- | --- |
| Едро трошене | Производителност | t/h, kWh/t, стабилност на едрината, износване на брони |
| Средно и ситно трошене | Производителност | стабилност на едрината, циркулиращ товар, t/h |
| Мелнично (доизграждане) | И трите | финост на смилане, t/h, kWh/t, смилащи тела (kg/t) |
| Флотация | Извличане | технологично извличане (%), мед в концентрата, реагенти g/t |
| Пресово отделение | Разходи/качество | Влажност (%), производителност, престои |
| Хвостохранилище | Безопасност | Стабилитет на дигата, водооборот (%) |
| Свързване на корпусите | И трите | Метален баланс, фабрични KPI, bottlenecks |

# 5	Архитектура на компонентите

## 5.1	Архитектура на платформата

Предназначение на раздела: да опише функционалната архитектура на платформата – ролята на всеки компонент и взаимодействието между тях.

Платформата се състои от три интегрирани функционални компонента, изградени върху общ слой за бази данни:

Архитектура на платформата: Слой за данни (PulseSCADA и АСУТП) захранва Мониторинг и Оптимизация, а резултатите се поднасят чрез Интелигентния помощник

| Слой | Компонент | Роля |
| --- | --- | --- |
| 3. Приложен слой | Интелигентен помощник | Анализ, обобщения и препоръки на естествен език |
| 2. Аналитичен слой | Мониторинг · Оптимизация | Състояние на процеса · целеви задания към АСУТП |
| 1. Слой за данни | PulseSCADA и АСУТП | Събиране и съхранение на производствените данни |

Потокът е отдолу нагоре: данните захранват аналитичния слой (мониторинг и оптимизация), а резултатите се поднасят чрез интелигентния помощник.

АСУТП = автоматизирана система за управление на технологичния процес.

## 5.2	Компонент 1: Мониторинг и анализ

### 5.2.1	Функция

Слоят за наблюдаемост (observability) на процеса. Агрегира данните от корпусите и ги визуализира в аналитични табла – в реално време и в исторически разрез.

### 5.2.2	Какво ще развием

- Табла за всеки корпус, а не само за мелничното.

- Ролево ориентирани изгледи – ръководител, технолог, механик.

- Аларми и предупреждения при отклонения от режим (вкл. контролни карти SPC).

- Единна оперативна картина на цялата фабрика.

### 5.2.3	Каква е ползата

Обективна и навременна видимост върху състоянието на процеса, вместо разпокъсани ръчни справки.

Пример за откриване на аномалии във времеви ред от компонента за мониторинг

Пример за аналитичен изглед от компонента за мониторинг – автоматично откриване на аномалии и отклонения.

## 5.3	Компонент 2: Оптимизация на процесите (машинно обучение)

### 5.3.1	Функция

Превръща наблюдението в действие: чрез модели за машинно обучение генерира препоръки за целеви задания към АСУТП – кои работни параметри осигуряват оптималния компромис между качество, производителност и специфичен разход.

### 5.3.2	Принцип на работа

На базата на историческите данни се обучават прогнозни модели, които формализират зависимостите между работните параметри и резултатните показатели. На тяхна основа системата:

- Прогнозира резултата при дадени задания.

- Позволява симулация на сценарии преди реално прилагане (цифров двойник).

- Препоръчва оптималните целеви задания.

### 5.3.3	Какво ще развием

- Модели за всеки корпус, а не само за смилането.

- Постепенен преход от препоръка към оператора (open-loop) към автоматизирано управление по задания (closed-loop) там, където е безопасно и валидирано.

### 5.3.4	Каква е ползата

По-стабилен процес, по-високо извличане и производителност, по-нисък специфичен разход – без рискови експерименти върху реалния процес.

## 5.4	Компонент 3: Интелигентен помощник (изкуствен интелект)

### 5.4.1	Функция

Естественоезиков интерфейс към данните и анализите. Обработва заявки на български език и автоматично генерира аналитични отчети.

### 5.4.2	Възможности

- Отговаря на заявки като „Защо спадна производителността през нощната смяна?“ или „Сравни текущата седмица с предходната.“

- Генерира автоматизирани сменни отчети за минути вместо часове.

- Поднася информацията според ролята – резюме за ръководителя, детайлен анализ за технолога.

### 5.4.3	Какво ще развием

- Разширяване към всички корпуси.

- По-задълбочено отчитане на спецификите на производството (доменни знания).

- Интеграция с другите два компонента – помощникът интерпретира данните от мониторинга и обосновава препоръките на оптимизацията.

### 5.4.4	Каква е ползата

Информацията става достъпна за всяка роля – без нужда от експертиза по анализ на данни, за да се получи ясен и обоснован отговор.

## 5.5	Слой за бази данни (общата основа)

### 5.5.1	Защо е критичен

И трите компонента стъпват върху данните. Затова изграждането на единния слой за бази данни е първата стъпка в програмата.

### 5.5.2	От какво се състои

Слоят обединява данни от разнородни източници – бази данни MS SQL Server и PostgreSQL, Excel файлове, текстови файлове и др. Данните се генерират както автоматично (от КИП и А и АСУТП), така и ръчно (от лабораторни измервания и анализи).

### 5.5.3	Какво ще направим

- Консолидация на данните от корпусите в единно хранилище с уеднаквен модел (върху PulseSCADA и интеграция с АСУТП).

- Осигуряване на качество и надеждност на данните (валидация, попълване на пропуски, отстраняване на погрешни и недостоверни стойности).

- Изграждане на материален баланс и проследимост по целия поток (виж раздела „Покритие по цехове“).

### 5.5.4	Каква е ползата

Качествените и консолидирани данни са предпоставка за точни анализи и надеждни препоръки. Без тях нито един от останалите компоненти не може да работи коректно.

## 5.6	Как трите компонента се допълват (пример)

Сценарий – спад в качеството на концентрата:

- Мониторингът засича отклонението и генерира аларма.

- Оптимизацията изчислява коригиращите целеви задания за връщане на процеса в норма.

- Интелигентният помощник интерпретира причината, обосновава препоръката и я документира в сменния отчет.

Резултатът: проблемът се адресира бързо, обективно и проследимо, а не чрез догадки.

## 5.7	Накратко

| Компонент | Роля | Технологична същност |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг | Състояние на процеса в реално време | Наблюдаемост и визуализация |
| Оптимизация | Целеви задания към АСУТП | Прогнозни модели и симулация |
| Интелигентен помощник | Анализ и автоматизирани отчети | Естественоезиков AI интерфейс |
| Слой за бази данни | Обща основа | Консолидация и материален баланс |

Подробните технически детайли (бази данни, модели, инфраструктура) са изнесени в приложенията, за да не натоварват основния текст.

# 6	Ползи по роли

## 6.1	Какво печели всеки в предприятието

Цел на този раздел: да покажем конкретно как системата улеснява работата на всяка група хора – от ръководството до операторите. Технологията има смисъл само ако прави работата на хората по-лесна и по-резултатна.

## 6.2	Ръководство

### 6.2.1	Какво е трудно днес

- Информацията постъпва фрагментирано, със закъснение и в различен формат.

- Затруднено е бързото локализиране на загубите по добив, производителност и себестойност.

- Решенията зависят от ръчни справки и съгласувания.

### 6.2.2	Какво носи системата

- Единна оперативна картина на производството, качеството и разходите в реално време.

- Агрегирани KPI на ниво фабрика, а не само по корпуси.

- Естественоезикови заявки към данните с отговор за минути.

### 6.2.3	Какво печели

- По-бързи и по-обосновани решения.

- По-ранно идентифициране на проблеми и възможности.

- Обективна основа за управленски решения и комуникация с всички корпуси.

## 6.3	Технолози

### 6.3.1	Какво е трудно днес

- Анализите са трудоемки и зависят от наличните справки.

- Режимите на работа често се търсят емпирично (проба-грешка).

- Междукорпусните зависимости не са количествено видими.

### 6.3.2	Какво носи системата

- Препоръки за целеви задания, подкрепени с прогнозни модели.

- Симулация на сценарии („какво ако…“) върху цифров двойник преди реално прилагане.

- Проследимост по веригата – видимост как решение в един корпус се отразява на следващите.

- Автоматизирани анализи и отчети без ръчна обработка.

### 6.3.3	Какво печели

- Преход от реактивен към предиктивен подход.

- По-дълбоко разбиране на процесите.

- Повече време за същинска технологична работа вместо за събиране на данни.

## 6.4	Екипи за поддръжка

### 6.4.1	Какво е трудно днес

- Отказите често се регистрират след настъпването им.

- Ремонтите се планират без ясна картина на техническото състояние.

- Непланираните аварийни спирания нарушават целия поток.

### 6.4.2	Какво носи системата

- Ранни предупреждения за назряващи откази и износване.

- Актуална картина на състоянието и натоварването на оборудването.

- Предиктивна поддръжка по състояние (condition-based), а не само по график.

### 6.4.3	Какво печели

- По-малко непланирани спирания и по-висок коефициент на техническо използване.

- Удължен експлоатационен ресурс на оборудването.

- Планирана работа вместо аварийни намеси.

## 6.5	Оператори

### 6.5.1	Какво е трудно днес

- Настройките зависят силно от личния опит и от смяната.

- Трудно е да се прецени оптималният режим в момента.

### 6.5.2	Какво носи системата

- Конкретни препоръки за целеви задания в реално време.

- Навременни предупреждения при отклонения от режим.

- Подкрепа при вземане на решения, без да заменя оператора.

### 6.5.3	Какво печели

- По-голяма увереност в действията.

- По-малко грешки и по-стабилен процес.

- По-малко напрежение при нестандартни ситуации.

## 6.6	Обща полза за организацията

Освен ползите за отделните роли, системата носи и нещо по-голямо за цялото предприятие:

- Единна, обективна основа на данните. Всички работят с един и същ набор от данни – по-малко разногласия, повече общо разбиране.

- Капитализиране на знанието. Експертният опит се кодифицира в моделите и остава в предприятието независимо от текучеството на кадри.

- По-бързо въвеждане в работа. Новите служители получават подкрепа и препоръки от самата система.

- Култура на проактивност. Постепенен преход от реактивно към предиктивно управление.

## 6.7	Накратко

| Роля | Главна промяна | Конкретна полза |
| --- | --- | --- |
| Ръководство | Обща картина в реално време | По-бързи и уверени решения |
| Технолози | От реакция към предвиждане | Препоръки и сценарии, по-добро разбиране |
| Поддръжка | От аварии към планиране | По-малко непланирани спирания |
| Оператори | Ясни препоръки в момента | По-стабилен процес, повече увереност |
| Организация | Обща основа и запазено знание | Култура на проактивност |

# 7	Инвестиционна програма

## 7.1	Какво искаме да вложим и защо си струва

Цел на този раздел: да представим необходимите инвестиции ясно и обосновано – какво искаме, защо е нужно и каква полза носи. Конкретните суми и целеви числа ще допълним след съгласуване с ръководството.

## 7.2	Накратко

За реализацията на стратегията са необходими две основни инвестиции:

- Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus) – изчислителното ядро на интелигентния помощник.

- Лаптоп за машинно обучение – инструментът за разработка на прогнозните модели.

Това са ограничени вложения спрямо очаквания ефект върху извличането, производителността и специфичните разходи на цялата фабрика.

## 7.3	Инвестиция №1: Достъп до водещ езиков модел (Claude Opus)

### 7.3.1	Какво представлява

Достъп до водещ езиков модел (LLM), който осигурява изчислителното ядро на интелигентния помощник – анализ на данни, интерпретация и автоматично изготвяне на аналитични отчети на български език.

### 7.3.2	Съществени критерии

- Качество на разсъждението – задълбочен анализ, а не повърхностни справки.

- Владеене на български език – отчети на ясен, професионален език.

- Надеждност – пригоден за производствена експлоатация.

### 7.3.3	Как се заплаща (модел на потребление)

Достъпът до Claude Opus за вградения в системата помощник става през програмния интерфейс (API) на Anthropic, а не през обикновения месечен абонамент за чат. Това е заплащане според реалното потребление (на английски „pay-as-you-go“ – „плащаш каквото ползваш“), без голям еднократен разход.

Как работи на практика:

- Създава се фирмена сметка в Anthropic, към която се привързва карта или предплатен кредит.

- Заплаща се само за реално обработените данни, измервани в токени (части от думи – ориентировъчно 1 токен ≈ 0,75 думи). Броят се отделно входящите токени (въпросът + подадените данни) и изходящите токени (генерираният отговор/отчет).

- Когато предплатеният кредит започне да се изчерпва, системата автоматично долива избрана сума от привързаната карта (механизъм „auto-reload“), така че услугата да не прекъсва. Може да се зададе и месечен таван на разходите за контрол.

### 7.3.4	Ориентировъчни цени (Claude Opus, API)

Заплащането е на милион токени (MTok). Към момента ориентировъчните цени за Opus са:

| Тип токени | Ориентировъчна цена |
| --- | --- |
| Входящи (вход/контекст) | ~15 USD / 1 млн. |
| Изходящи (генериран текст) | ~75 USD / 1 млн. |

Цените са на Anthropic и подлежат на промяна; посочените стойности са ориентир за планиране.

### 7.3.5	Примерно месечно потребление (начален, нискоинтензивен период)

В началото системата няма да се ползва интензивно. Примерна сметка при умерено натоварване:

- Около 300 заявки/отчета на месец (анализи, въпроси, обобщения по смени).

- Средно на заявка: ~30 000 входящи токена (въпрос + подадени производствени данни и контекст) и ~5 000 изходящи токена (отговор/отчет).

- Месечно: ~9 млн. входящи и ~1,5 млн. изходящи токена.

Ориентировъчна месечна цена:

- Входящи: 9 × 15 USD ≈ 135 USD

- Изходящи: 1,5 × 75 USD ≈ 112 USD

- Общо: ≈ 250 USD/месец (≈ 230 EUR/месец) в началния период.

С разрастване на обхвата и по-интензивно ползване разходът ще нараства пропорционално, но остава гъвкав – плаща се само реалното потребление, без обвързване на капитал.

### 7.3.6	Какво печелим

- Бързи, качествени аналитични отчети за всички роли.

- Превръщане на данните в достъпни за всяка роля решения.

- Разход, който расте плавно заедно с реалното ползване.

## 7.4	Инвестиция №2: Лаптоп за машинно обучение

### 7.4.1	Какво представлява

Мощен лаптоп с дискретен графичен процесор (GPU), на който екипът разработва, обучава и валидира собствените прогнозни модели за оптимизация (тези, които генерират препоръките за целеви задания).

### 7.4.2	Защо е необходим

- Изчислителна производителност. Обучението на модели изисква GPU ресурс; на подходяща машина цикълът на обучение се свежда от дни до часове.

- Суверенитет на данните. Локална работа със собствените данни без пълна зависимост от външни услуги.

- Мобилност и гъвкавост. Лаптопът позволява работа на място в различните корпуси и бързо експериментиране.

### 7.4.3	Примерна конфигурация

За целите на разработката и локалните експерименти подходящ ориентир е висок клас лаптоп с GPU, например Lenovo Legion 9i:

| Характеристика | Стойност |
| --- | --- |
| Процесор | Intel Core i9-14900HX |
| Оперативна памет (RAM) | 64 GB DDR5 |
| Графичен процесор (GPU) | Nvidia RTX 4090 Laptop |
| Видеопамет (VRAM) | 16 GB |
| Ориентировъчна цена | ~€4200–4800 |

Бележка: конфигурацията е отлична за ML експерименти и локално изпълнение (inference) на езикови модели до ~13B параметъра (с компресия/quantization). Разполага с много мощен GPU, но не е сертифицирана като професионална работна станция.

Точната конфигурация ще се уточни, но като минимум: дискретен GPU с поне 16 GB видеопамет (VRAM), 64 GB оперативна памет (RAM), производителен процесор и бърз SSD с достатъчен капацитет.

### 7.4.4	Какво печелим

- По-бърз цикъл на разработка и подобряване на моделите.

- По-точни препоръки с редовно преобучение на моделите.

- Възможност за локални тестове без зависимост от външни услуги.

## 7.5	Защо инвестицията си струва (възвръщаемост)

Капиталовият разход е пренебрежим спрямо мащаба на фабриката, а потенциалният ефект е значителен, тъй като действа едновременно по три направления:

- Технологично извличане. Дори малък ръст в извличането има осезаем ефект върху приходите поради обемите на преработка.

- Производителност. По-висок коефициент на техническо използване – повече продукция със същото оборудване.

- Специфични разходи. По-нисък разход на енергия и реагенти за всеки тон руда.

За финализиране: заедно с ръководството ще бъдат зададени целеви стойности (напр. целево повишаване на извличането или намаляване на престоите). На тяхна база ще се изчисли точният срок на възвръщаемост (ROI/payback period).

## 7.6	Обобщение на инвестициите

| Инвестиция | Вид разход | Приоритет | Главна полза |
| --- | --- | --- | --- |
| Достъп до Claude Opus (API) | Текущ разход (според потреблението) | Висок, веднага | Качествени аналитични отчети за всички |
| Лаптоп за машинно обучение | Еднократен разход | Висок, веднага | Бърз цикъл на разработка на моделите |

## 7.7	Какво е необходимо от ръководството

За да финализираме този раздел с конкретни числа:

- Бюджетна рамка за инвестиционната програма.

- Целеви стойности за извличане, производителност и специфични разходи – за изчисляване на възвръщаемостта.

- Потвърждение за старт на двете инвестиции (езиков модел и лаптоп за машинно обучение), необходими още във фаза „Основа“.

# 8	План за изпълнение

## 8.1	Как ще го изпълним стъпка по стъпка (24 месеца)

Цел на този раздел: да покажем ясен план за изпълнение – какво правим, кога и какъв резултат очакваме. Подходът е първите ползи да дойдат бързо, а след това постепенно да обхванем цялата фабрика.

## 8.2	Водещи принципи на изпълнението

- Бързи първи резултати. Осезаема полза още в първите месеци (quick wins).

- Итеративен подход. Всеки етап стъпва върху предишния и добавя нов корпус или нова функционалност.

- Интеграция от самото начало. Корпусите се свързват постепенно, за да се вижда материалният поток като цяло още в ранните фази.

- Без риск за производството. Начало с мониторинг и препоръки (open-loop); автоматизирано управление (closed-loop) – само след валидация.

## 8.3	Етапите накратко

Фази на изпълнение: Фаза 0 Основа (1–3 мес.) → Фаза 1 Първи резултати (3–6 мес.) → Фаза 2 Разширяване (6–12 мес.) → Фаза 3 Цялостна картина (12–18 мес.) → Фаза 4 Зрялост (18–24 мес.)

| Фаза | Етап | Период |
| --- | --- | --- |
| Фаза 0 | Основа | Месеци 1–3 |
| Фаза 1 | Първи резултати | Месеци 3–6 |
| Фаза 2 | Разширяване | Месеци 6–12 |
| Фаза 3 | Цялостна картина | Месеци 12–18 |
| Фаза 4 | Зрялост | Месеци 18–24 |

## 8.4	Фаза 0 – Основа (Месеци 1–3)

### 8.4.1	Какво правим

- Консолидираме данните от корпусите в единно хранилище с уеднаквен модел (върху PulseSCADA).

- Осигуряваме достъп до езиковия модел (Claude Opus) и работната станция за машинно обучение.

- Установяваме изходните стойности на ключовите показатели за ефективност (KPI – Key Performance Indicators; изходно ниво / baseline) за последващо измерване на напредъка.

### 8.4.2	Резултат в края на фазата

Готов слой за бази данни и инструментариум, върху които стъпва цялата програма.

## 8.5	Фаза 1 – Първи резултати (Месеци 3–6)

### 8.5.1	Какво правим

- Завършваме напълно мелничното отделение (всички агрегати и режими).

- Пускаме автоматизираните аналитични отчети за всички роли.

- Изграждаме първите междукорпусни връзки: трошене → мелнично и мелнично → флотация.

### 8.5.2	Резултат в края на фазата

Първи осезаеми ползи – по-стабилно мелнично отделение и работещи автоматизирани отчети.

## 8.6	Фаза 2 – Разширяване (Месеци 6–12)

### 8.6.1	Какво правим

- Добавяме флотацията (с най-пряк ефект върху технологичното извличане).

- Добавяме едрото и ситното трошене (с голямо значение за производителността).

- Изграждаме първия материален баланс по основната технологична линия.

### 8.6.2	Резултат в края на фазата

Покрити са ключовите корпуси; видима е зависимостта между финост на смилане и извличане.

## 8.7	Фаза 3 – Цялостна картина (Месеци 12–18)

### 8.7.1	Какво правим

- Добавяме пресовото отделение и хвостохранилището.

- Завършваме материалния баланс по целия поток – от рудата до концентрата и хвоста.

- Въвеждаме препоръки за оператора и анализ на специфичните разходи (енергия и реагенти) по цялата верига.

### 8.7.2	Резултат в края на фазата

Цялата фабрика е обхваната като единна система; решенията се оптимизират по общия резултат.

## 8.8	Фаза 4 – Зрялост (Месеци 18–24)

### 8.8.1	Какво правим

- Въвеждаме предиктивна поддръжка по състояние в цялата фабрика.

- Установяваме единни KPI на ниво предприятие.

- Въвеждаме автоматизирано управление по задания (closed-loop) там, където е валидирано и безопасно.

### 8.8.2	Резултат в края на фазата

Зряла, проактивна система, обхващаща цялата фабрика и работеща в полза на трите цели – извличане, производителност и специфични разходи.

## 8.9	Обобщена таблица

| Фаза | Период | Главен фокус | Видим резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Основа | Месеци 1–3 | Слой за бази данни, AI и инструментариум | Готова основа |
| 1. Първи резултати | Месеци 3–6 | Завършено мелнично + отчети | Първи ползи |
| 2. Разширяване | Месеци 6–12 | Флотация + трошене | Покрити ключови корпуси |
| 3. Цялостна картина | Месеци 12–18 | Преса, хвостохранилище, материален баланс | Фабриката като единна система |
| 4. Зрялост | Месеци 18–24 | Предиктивна поддръжка + closed-loop | Проактивна система |

## 8.10	Как ще следим напредъка

- На края на всяка фаза правим кратък преглед с ръководството: какво постигнахме спрямо целите.

- При нужда коригираме приоритетите според реалните резултати и данни.

- Подробните показатели за измерване (KPI) са в раздела „KPI, рискове и управление“.

# 9	KPI, рискове и управление

## 9.1	Как ще проследяваме напредъка и как ще се справяме с предизвикателствата

Цел на този раздел: да опишем как ще измерваме резултатите, какви са основните рискове и как ще управляваме проекта. Това дава на ръководството контрол и яснота.

## 9.2	Как ще измерваме успеха

Измерват се две групи показатели: производствени KPI (бизнес резултатът) и показатели за самата система (внедряване и ефективност).

KPI (Key Performance Indicators) означава ключови показатели за ефективност.

### 9.2.1	Производствени показатели

| Показател | Какво измерва | Защо е важен |
| --- | --- | --- |
| Технологично извличане (%) | Дял извлечена мед от рудата | Пряко върху приходите |
| Производителност (t/h) | Преработена руда | Повече продукция със същото оборудване |
| Коефициент на техн. използване | Честота/продължителност на престои (MTBF/MTTR) | По-малко загуби и аварии |
| OEE – обща ефективност на оборудването (%) | Готовност × производителност × качество | Единна мярка за загубите на потенциал |
| Специфичен разход на енергия (kWh/t) | Енергия за тон преработка | Пряко върху себестойността |
| Разход на реагенти (g/t) и смилащи тела (kg/t) | Разход на материали за тон | Пряко върху себестойността |
| Стабилност на качеството | Вариация на фиността и съдържанието в концентрата | По-предвидим процес |

### 9.2.2	Показатели за самата система

| Показател | Какво измерва |
| --- | --- |
| Обхват | Дял от корпусите, включени в системата |
| Активно ползване | Честота на реалното ползване от екипите |
| Точност на препоръките | Съответствие на препоръките с реалния резултат |
| Скорост на отчетите | Време от заявка до анализ/отчет |

### 9.2.3	За показателя OEE

OEE (Overall Equipment Effectiveness – обща ефективност на оборудването) е обобщаващ показател, който събира в едно число три съставки:

- Готовност – колко от планираното време оборудването реално работи (отчита престоите).

- Производителност – колко близо до проектния капацитет работи (отчита забавения ход).

- Качество – какъв дял от продукцията отговаря на изискванията.

За кого е полезен: дава на ръководството една ясна, сравнима мярка как се представя оборудването във времето и между корпусите, а на технолозите и поддръжката – ясно указание къде точно се губи производствен потенциал – от престои, от забавен ход или от некачествена продукция – за да се насочи подобрението там, където има най-голям ефект.

### 9.2.4	Принцип на измерване

- В началото се установява изходно ниво – текущите стойности на показателите преди въвеждането на системата.

- На края на всяка фаза се прави сравнение спрямо него.

- Конкретните целеви стойности (целеви задания) се задават съвместно с ръководството.

## 9.3	Основни рискове и как ще се справим

Всеки проект от такъв мащаб носи рискове. Ключово е те да са идентифицирани и активно управлявани.

### 9.3.1	Качество и наличност на данните

- Риск: пропуски или погрешни стойности в данните водят до неверни изводи и грешни препоръки.

- Как ще се справим: първата фаза е посветена на консолидация и проверка на данните; внедряват се автоматични проверки за качество.

### 9.3.2	Организационна готовност

- Риск: съпротива срещу промяната в начина на работа.

- Как ще се справим: включване на технолози и оператори от самото начало; системата е инструмент в помощ на експерта, не негова замяна; поетапно въвеждане с обучение.

### 9.3.3	Сигурност на данните

- Риск: неоторизиран достъп до чувствителни производствени данни.

- Как ще се справим: достъпът се предоставя според ролята на всеки потребител – всеки вижда и може да променя само това, което му е необходимо за работата му (например оператор вижда своята смяна, а ръководството – цялата фабрика). Допълнително се спазват добрите практики за информационна сигурност.

### 9.3.4	Зависимост от външни доставчици

- Риск: прекомерна зависимост от един технологичен доставчик.

- Как ще се справим: развитие на собствени компетенции и модели; архитектура, позволяваща смяна на доставчик при нужда.

### 9.3.5	Завишени очаквания

- Риск: очаквания за незабавен пълен ефект.

- Как ще се справим: ясни, реалистични цели по фази; бързи първи резултати, но пълният ефект настъпва постепенно.

## 9.4	Управление на проекта

### 9.4.1	Кой за какво отговаря

- Ръководство – задава приоритетите и целите, одобрява инвестициите, следи резултатите.

- Ръководител на проекта – координира изпълнението по фази.

- Технически екип – разработва и поддържа системата.

- Технолози и оператори – участват активно, дават обратна връзка, ползват системата.

- Поддръжка – включва се при предвиждането на повреди.

### 9.4.2	Как ще се отчита напредъкът

- Кратък преглед в края на всяка фаза – какво постигнахме спрямо целите.

- Редовни кратки доклади до ръководството.

- Прозрачни показатели – всеки вижда напредъка обективно.

### 9.4.3	Как се вземат решения за приоритети

- Приоритизираме по най-голяма полза спрямо усилие.

- При нови данни или резултати коригираме плана гъвкаво.

- Винаги пазим връзката с трите главни цели – извличане, производителност, разходи.

## 9.5	Накратко

- Измерваме и производствените резултати, и работата на системата – спрямо ясно изходно ниво.

- Рисковете са предвидени и за всеки имаме конкретен подход.

- Управлението е прозрачно – ясни роли, редовно отчитане, гъвкавост при нужда.

Това дава на ръководството пълен контрол и яснота на всяка стъпка от пътя.

Дата:  								Изготвил:

26-06-2026г.	 							/ Светослав Любенов /